СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

## 25.03.2014 г.  №  24

Об утверждении Программы

по обеспечению безопасных условий

для движения пешеходов на территории

Кусинского городского поселения

на 2014 – 2016 годы

Руководствуясь Уставом Кусинского городского поселения, Совет депутатов Кусинского городского поселения

РЕШАЕТ:

1. Утвердить программу по обеспечению безопасных условий для движения пешеходов на территории Кусинского городского поселения на 2014 – 2016 годы (прилагается).

2. Направить программу, указанную в пункте 1 настоящего решения, Главе Кусинского городского поселения для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Председатель  Совета депутатов

Кусинского городского поселения					Е.Э. Юшкова

Утверждено:

Советом депутатов

Кусинского городского поселения

от _______________ № ______

ПРОГРАММА

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА  ТЕРРИТОРИИ КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                   НА 2014 – 2016 годы.

г. Куса  2014 г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы Основание для разработки Программы Заказчик Программы Цель Программы Задачи Программы Сроки реализации Программы Перечень основных программных мероприятий Исполнители мероприятий Источники финансирования Ожидаемые результаты реализации Программы |  | Программа по обеспечению безопасных условий для движения пешеходов на территории Кусинского городского поселения на 2014-2016 г. Указ Президента РФ от 22.09.2006г. №1042 « О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения » Администрация Кусинского городского поселения. Эффективное воздействие на ситуацию по обеспечению безопасного движения пешеходов. Уменьшить травматизм пешеходов на дорогах Кусинского городского поселения Челябинской области. 01.01.2014г. по 31.12.2014 г. 01.01.2115 г. по 31.12.2015 г. 01.01.2116 г. по 31.12.2016 г. - Устройство тротуаров - Устройство пешеходных переходов - Установка светофоров - устройство посадочных площадок , заездных карманов на автобусных остановках. -Зимнее содержание тротуаров и а/остановок Администрация Кусинского городского поселения Челябинской области. -Местный бюджет -Областной бюджет -Прочие поступления (спонсорская помощь) Снизить до минимального травматизм пешеходов на дорогах Кусинского городского поселения. |
| --- | --- | --- |

На территории Кусинского городского поселения по итогам 12 месяцев 2013 г. зарегистрировано 154 ДТП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их было 173. Так, за 2013г. совершено 10 ДТП с пострадавшими  (в 2012 г. – 14 ДТП, снижение на 21,43%), в которых ранения получило 12 человек (в 2012 году - 16 человек, снижение на 25%).  Для принятия мер по сокращению  ДТП на территории Кусинского городского поселения разработаны следующие мероприятия на 2014-2016 год.

Первоочередные меры по обеспечению безопасного  движения  пешеходов на территории  Кусинского  городского поселения Челябинской области  на 2014 год.

| п/п | Наименование работ | Един. измер. | Кол-во | Местный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременный скос травы, вырубка кустарников на перекрестках дорог, у светофорных объектов и перед пешеходными переходами. | м2 | 2500 | 50,0 |  |
| 2. | Нанесение горизонтальной разметки (пешеходный переход) | м2 | 270 |  | 87,0 |
| 3. | В районе автостанции заменить металлическое дорожное ограждение | м/п | 60 | 80,0 |  |
| 4. | Ремонт пешеходного ограждения на плотине | м/п | 60 | 60 |  |
| 5. | Зимнее содержание тротуаров и остановок (чистка от снега и подсыпка песком в зимнее время) | 100м2 | 100,5 |  | 461,0 |
| 6. | Устройство тротуаров от а/стации по ул. Свердлова по ул. Гагарина до почты. | м | 850,0 |  | 4777,0 |
| 7. | Ремонт дороги и тротуара по ул. Советская от ул. Андроновых до магазина «Русалочка» | м/п | 650,0 |  | 2627,0 |
| 8. | Благоустройство территории домов по ул. Гагарина д.46, 48. | м/п | 90 |  | 1700,0 |
| 9. | Благоустройство дворовой территории жилых домов № 13, 15 по ул. М.Бубнова. | м/п | 150 |  | 3276,0 |
| 10. | Устройство тротуаров по ул. Герцена от ул. Ленина до выезда из г. Куса. | м | 1390 |  | 3060,00 |
| 11. | Устройство тротуаров по ул. Гагарина от ул. Ленинградская до ул. Андроновых. | м | 440 |  | 970,00 |
| 12.. | Устройство новых остановочных павильонов типа «Шалаш» по ул. Гагарина, ул. Герцена. | шт. | 3 |  | 650,00 |
| 13. | Установить знаки «Стоянка для инвалидов» на стоянке 33-магазина | шт. | 1 | 8,0 |  |
| 14. | Освещение остановок а) на ул. Ст.Разина б) на ул. Крупская | шт. шт. | 1 1 | 3,0 3,0 |  |
| 15. | Освещение пешеходных переходов | шт. | 3 | 9,0 |  |
| 16. | Разработка проекта для установки светофорного объекта «Магазин № 33» | компл.+ | 1 | - | 90,00 |
| 17. | Устройство новых посадочных площадок и заездных карманов на автобусных остановках. Ремонт существующих посадочных площадок и заездных карманов на автобусных остановках. | шт. шт. | 3 3 | 30,00 21,00 |  |
| 18. | Ремонт пешеходных переходов (мостиков) | шт. | 2 | 30,00 |  |
| 19. | Установка знаков пешеходный переход | шт. | 4 |  | 24,0 |
| 20. | Устройство разделительных полос 1.1, 1.5 по ул. Суворова, ул. Победа, ул. Андроновых, ул. Гагарина, Ул. Свердлова, ул. Герцена, ул. Ленинградская, ул. Бубнова. | Км. | 14,0 |  | 215,0 |
| Итого : | 274,00 | 17937,00 |

Первоочередные меры по обеспечению безопасного  движения  пешеходов на территории  Кусинского  городского поселения Челябинской области  на 2015 год

| п/п | Наименование работ | Един. измер. | Кол-во | Местный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременный скос травы, вырубка кустарников на перекрестках дорог, у светофорных объектов и перед пешеходными переходами. | м2 | 2500 | 50,0 |  |
| 2. | Нанесение горизонтальной разметки (пешеходный переход) | м2 | 270 |  | 95,0 |
| 3. | Зимнее содержание тротуаров и остановок (чистка от снега и подсыпка песком в зимнее время) | 100м2 | 100,5 |  | 539,0 |
| 4. | Установить знаки «Стоянка для инвалидов» а) на стоянке «Детская поликлинике» | шт. | 1 | 6,5 |  |
| 5. | Освещение остановок в) на ул. Красноармейская | шт. | 1 | 3,0 |  |
| 6. | Освещение пешеходных переходов | шт. | 1 | 3,0 |  |
| 7. | Устройство новых посадочных площадок и заездных карманов на автобусных остановках. Ремонт существующих посадочных площадок и заездных карманов на автобусных остановках. | шт. шт. | 1 1 | 10,00 10,00 |  |
| 8. | Устройство разделительных полос по ул. Суворова, ул. Победа, ул. Андроновых, ул. Гагарина, Ул. Свердлова, ул. Герцена, ул. Ленинградская, ул. Бубнова. | км. | 14,0 |  | 215,00 |
|  | Устройство тротуара по ул. Декабристов от ул. Бубнова (а/станция) до ул. Глинки. | м/п | 550 |  | 1169,00 |
| 9. | Устройство тротуаров по ул. Р.Люксембург от магазина «Ника» до ул. Доватора. | м. | 85,0 | - | 211,00 |
| 10. | Устройство тротуара по ул. Индустриальная от ул. Ленина. | м. | 300,0 | - | 792,00 |
|  | Устройство тротуара по ул. Андроновых до Бани. |  |  |  |  |
| 11. | Установка дорожных знаков на въездах на городскую площадь со стороны ул. Бубнова ул. Ленина. | шт. | 4 | 80,0 |  |
| 12. | Устройство тротуара по ул. Декабристов от ул. Глинки до ул. Бубнова с продолжением до остановки «Автовокзал» | м. | 500,0 | - | 1100,00 |
| 13. | Благоустройство внутри дворовой территории домов № 5,7 по ул. Индустриальная домов № 2,4 по ул. Толстого № 6,8 по ул. Бубнова в г. Куса. | м | 320 |  | 5200,00 |
| 14. | Ремонт металлических пешеходных ограждений. | м | 40 | 30,0 |  |
| 15. | Устройство металлических ограждений | м | 60 | 80,0 |  |
| Итого: | 275,5 | 9321,00 |

Первоочередные меры по обеспечению безопасного  движения  пешеходов на территории  Кусинского  городского поселения Челябинской области  на 2016 год

| п/п | Наименование работ | Един. Измер. | Кол-во | Местный бюджет тыс.руб. | Областной бюджет тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Своевременный скос травы, вырубка кустарников на перекрестке дорог, у светофорных объектов и перед пешеходными переходами. | м2 | 2500 | 60,0 |  |
| 2. | Нанесение горизонтальной разметки (пешеходный переход) | м2 | 270 |  | 105,0 |
| 3. | Зимнее содержание тротуаров и остановок (чистка от снега и подсыпка песком в зимнее время) | 100м2 | 100,5 |  | 600,0 |
| 4. | Освещение остановок в) на ул. Ст.Разина | шт. | 1 | 3,0 |  |
| 5. | Освещение пешеходных переходов | шт. | 1 | 3,0 |  |
| 6. | Устройство новых посадочных площадок и заездных карманов на автобусных остановках. Ремонт существующих посадочных площадок и заездных карманов на автобусных остановках. | Шт. шт. | 1 1 | 16,00 10,00 |  |
| 2. | Устройство тротуаров по ул. Энгельса | м | 700,0 | - | 1850,00 |
| 1. | Устройство тротуаров по ул. Лесная, ул. Шорса | м. | 800,0 | - | 2100,00 |
|  | Берегоукрепительные работы и ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская г. Куса. | м | 650 |  | 12876,00 |
| 10. | Устройство разделительных полос: по ул. Суворова, ул. Победа, ул. Андроновых, ул. Гагарина, Ул. Свердлова, ул. Герцена, ул. Ленинградская, ул. Бубнова. | км. | 14 |  | 215,00 |
| 11. | Ремонт металлических пешеходных ограждений. | м | 40 | 30,0 |  |
| 12. | устройство металлического ограждения. | м | 60 | 90,0 |  |
| Итого: | 212,00 | 17746,00 |
|  | Всего: | 734,50 | 45004,00 |

Глава Кусинского городского поселения                                А.М. Лаптев

Исполнители:

Ведущий спец. Харисов Р.М.

Ведущий спец. Носов Н.М.

Глава

Кусинского городского поселения                                          А.М. Лаптев