СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

## _26. 03.2013 года № 11

г. Куса

О внесении изменений в  решение

Совета депутатов Кусинского городского поселения

от 28.09.2010 г № 60 «Об утверждении муниципальной

# целевой комплексной программы благоустройства

# территории Кусинского городского поселения

на 2011-2014 годы»

Руководствуясь Уставом Кусинского городского поселения Совет депутатов Кусинского городского поселения

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов  Кусинского городского поселения от 28.09.2010 г № 60 «Об утверждении муниципальной целевой комплексной программы благоустройства территории Кусинского городского поселения на 2011-2014 годы»:

- Подпункт 7 пункта 1 читать в следующей редакции:

| 7 | Источники и объемы финансирования | Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета Кусинского городского поселения в размере: 2011 г. – 861,0 тыс. руб. 2012 г. – 1 448, 274 тыс. руб. 2013 г. – 1 976,0 тыс. руб. 2014 г. – 1 976,0 тыс. руб. |
| --- | --- | --- |

2) Пункт 4 читать в новой редакции:

«                              4.    МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| № п\п | План мероприятий | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт памятников | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 10,0 4,0 4,0 4,0 |
| 2 | Изготовление и установка малых архитектурных форм (скамейки, урны, вазоны), систем видеонаблюдения | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 309,0 30,0 55,0 55,0 |
| 3 | Обустройство детских площадок | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | - 50,0 - - |
| 4 | Ремонт пешеходных переходов, спусков и мостов | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | - 40,0 40,0 40,0 |
| 5 | Проведение конкурсов по благоустройству (лучший частный, многоквартирный дом, офис) | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 15,0 15,0 15,0 15,0 |
| 6 | Проведение субботников (весна – осень) | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 100,0 173,0 180,0 180,0 |
| 7 | Ежедневная очистка территории поселения (зарплата дворников; хоз. расходы и подсыпной материал; полив и чистка дорог) | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 324,0+15,0+0,0 356,0+30,274+20,0 356,0+32,0+50,0 356,0+32,0+50,0 |
| 8 | Озеленение территории города и спиливание тополей | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 41,0+0,0 80,0+250,0 80,6+250,0 80,6+250,0 |
| 9 | Организация и проведение выставок цветов и плодов, ярмарок сельхозпродукции | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 15,0 15,0 15,0 15,0 |
| 10 | Отлов бродячих собак | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | 32,0 30,0 30,0 30,0 |
| 11 | Благоустройство мест для купания | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | - 50,0 50,0 50,0 |
| 12 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО в черте поселения Обустройство площадок для мусорных баков. | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | - 190,0 518,4 518,4 |
| 13 | Разработка генерального плана организации движения транспорта на территории Кусинского городского поселения | 2011 г.- 2014 г. | - |
| 14 | Разработка генеральной схемы очистки территории Кусинского городского поселения | 2011 – 2014 гг. | - |
| 15 | Благоустройство территории после сноса ветхоаварийных домов | 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. | - 50,0 50,0 50,0 |

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 28.02.2012 года № 5 «О  внесении изменений в  решение Совета депутатов Кусинского городского поселения от 28.09.2010 г № 60 «Об утверждении муниципальной

# целевой комплексной программы благоустройства территории Кусинского городского поселения на 2011-2014 годы».

3. Направить данное решение Главе Кусинского городского поселения для подписания и обнародования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.

Председатель  Совета депутатов

Кусинского городского поселения					Е.Э. Юшкова

Глава

Кусинского городского поселения                                          А.М. Лаптев