****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**Челябинской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

от 12.12.2018 г. № 109

г. Куса

Об утверждении муниципальной программы

«Благоустройство и содержание кладбищ

на территории Кусинского городского поселения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство и содержание кладбищ на территории Кусинского городского поселения»;

2. Ведущему специалисту – системному администратору администрации Кусинского городского поселения (О.Н. Волоскова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кусинского городского поселения;

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кусинского городского поселения В.Г. Васенёв

ПРИЛОЖЕНИ 1

к постановлению Администрации

Кусинского городского поселения

от 12.12.2018 г. № 109

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ

НА ТЕРРИТОРИИ КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Благоустройство и содержание кладбищ на территории Кусинского городского поселения» |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. № 35 |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Кусинского городского поселения |
| Соисполнители программы | Организации осуществляющие деятельность в сфере ритуальных услуг на территории Кусинского городского поселения |
| Основная цель Программы | Приведение правового и технического состояния кладбищ на территории Кусинского городского поселения в соответствии с законодательством РФ |
| Основные задачи Программы | - совершенствование правового регулирования сферы похоронного дела;  - совершенствование использования земельных площадей для захоронений;  - проведение инвентаризации и создание учета захоронений;  - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ;  - консервация городского (традиционного) кладбища;  - формирование нового земельного участка под городское (традиционное) кладбище, |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество оформленных земельных участков под кладбища, ед.  - количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация, ед.  - количество благоустроенных кладбищ, ед. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2019 – 2021 годы в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составил 1443,0 тыс. руб. в т.ч. по годам:  2019 г.- 498,0 тыс. руб. из местного бюджета;  2020 г.- 465,0 тыс. руб. из местного бюджета;  2021 г.- 480,0 тыс. руб. из местного бюджета; |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

На территории Кусинского городского поселения существует 3 кладбища, общей площадью 121 333 м2, содержание которых не отвечает требованиям законодательства о похоронном деле.

Похоронное обслуживание населения регламентируется Федеральным законом от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента Российской Федерации от 29.06.1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 35, муниципальными актами Кусинского городского поселения. В бюджете поселения не закладывается достаточных средств на развитие сферы похоронного дела и финансирования мероприятий по улучшению положения в этой сфере.

В поселении действуют два предпринимателя, осуществляющие деятельность по вопросам похоронного дела. По результатам проведения конкурсной процедуры выбрана специализированная организация – ИП Гариев Ф.А. Территорию кладбищ необходимо привести в надлежащий вид. Не все земельные участки под кладбищами сформированы и зарегистрированы в установленном порядке. В настоящее время проведен кадастровый учет земельного участка под городским кладбищем. Земельный участок сформированный под вероисповедальным кладбищем проходит необходимые процедуры кадастрового учета и регистрации. Земельные участки под кладбищами поселке Кусинские Печи и ж/д разъеде Движенец и Чеславка не сформированы, кадастровые работы не проводились, кадастровый учет не осуществлен. Отсутствуют план - схемы кладбищ. Имеется необходимость учета захоронений и проведение в связи с этим инвентаризации захоронений. В городе Куса остро стоит вопрос формирования земельного участка под городское кладбище, в связи с отсутствием мест захоронений на действующем городском (традиционном) кладбище. С формированием нового земельного участка под городское кладбище необходимо провести консервацию действующего городского кладбища.

В поселении ритуальные услуги оказываются в соответствии с решением Совета депутатов Кусинского городского поселения № 17 от 26.04.2017 г., однако имеется необходимость в разработке: порядка создания (консервации) кладбищ и их содержания, правил содержания мест погребения, порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела.

1. **Основные цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является приведение правового и технического состояния кладбищ на территории Кусинского городского поселения в соответствии с законодательством РФ.

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:

- совершенствование правового регулирования сферы похоронного дела;

- совершенствование использования земельных площадей для захоронений;

- проведение инвентаризации и  создание учета захоронений, изготовление план – схем кладбищ;

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ.

1. **Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2021 годы в один этап.

1. **Система мероприятий муниципальной программы**

Задачи решаются по следующим направлениям:

4.1. В части совершенствования правового регулирования сферы похоронного дела предусматривается разработка муниципальных правовых актов;

- порядок создания (консервации) кладбищ и их содержания,

- правила содержания мест погребения,

- порядок деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела

- порядок ведения книг учета захоронений, создание системы хранения  и обработки информации о произведенных захоронениях.

4.2. В части совершенствования использования земельных площадей для захоронений предусматривается продолжение работы по оформлению документов на данные земельные участки в установленном законодательством порядке.

4.3. В части проведения инвентаризации и создания учета захоронений предусматривается создание карты-схемы кладбища на каждом кладбище с указанием номера могилы. При инвентаризации мест захоронений будут выявляться неухоженные места и захоронения. Предусматривается также создание книг учета захоронений, создание системы хранения и обработки информации о произведенных захоронениях.

4.4. В части повышения благоустройства и санитарного содержания кладбищ предусматривается осуществление благоустройства всех кладбищ в соответствии с требованиями строительных и санитарно-гигиенических норм и правил. На кладбищах будет поддерживаться надлежащий вид внутри кладбищенских дорог и пешеходных дорожек, ограждений, уборке подлежат засохшие деревья и кустарники. Реализация данной Программы позволит существенно улучшить санитарное состояние кладбищ.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в Таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники**  **финансирования** | **Всего за 2019-2021 годы** | **В том числе по годам (тыс. руб.)** | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| Всего | 1443,0 | 498,0 | 465,0 | 480,0 |
| в том числе:  местный бюджет | 1440,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |

1. **Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы**

Администрация Кусинского городского поселения:

1) осуществляет управление реализацией муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей, конечных результатов ее реализации, а также за целевое и эффективное использование бюджетных средств;

2) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета об исполнении мероприятий муниципальной программы;

3) в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области и нормативными правовыми актами Кусинского городского поселения.

Администрация Кусинского городского поселения организует размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о ходе реализации муниципальной программы.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы позволит провести инвентаризацию захоронений, составить план - схемы кладбищ, повысить уровень благоустройства и санитарного содержания кладбищ.

Динамика индикативных показателей, которые будут достигнуты в результате реализации мероприятий муниципальной программы, представлена в таблице № 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **Итого 2019-2021 годы** |
| Благоустройство и содержание кладбищ | | | | | | |
| 1. | Количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений | единиц | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2. | Количество оформленных земельных участков под кладбища | единиц | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3. | Количество благоустроенных кладбищ | единиц | 2 | 1 | 1 | 4 |

1. **Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы**

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы приведено в приложении 1 к муниципальной программе.

Заместитель Главы

Кусинского городского поселения О.С. Чарина