АДМИНИСТРАЦИЯ КУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________________________________________

__15.02.2016 г.__ № _21__

О мерах по обеспечению пропуска паводковых   вод

на   территории Кусинского городского поселения в 2016 году.

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Кусинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Координацию проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2016 году, организацию и проведение предупредительных мероприятий по защите от подтопления паводковыми водами жилых домов и объектов экономики возложить на комиссию Кусинского городского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Вопросы подготовки территории поселения к пропуску паводковых вод рассмотреть на заседании комиссии.

2. Утвердить План  мероприятий по подготовке и обеспечению безопасного пропуска паводковых вод на территории Кусинского городского поселения (Приложение №1), состав сил и средств, привлекаемых для возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка в 2016 году (Приложение №2), план отселения населения при подтоплении отдельных улиц в г. Куса (Приложение №3).

3. Руководителям предприятий, организаций, имеющим непосредственное отношение к подготовке и обеспечению безопасного пропуска паводковых вод (ООО «Тепловые сети», ООО « УЖКХ », ИП «Светлаков С.Ю.», ИП «Шарифянов», ООО «Кусинское АТП», ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод») в срок до 15 марта подготовить соответствующие приказы об организации противопаводковых мероприятий. Копии приказов представить в Администрацию Кусинского городского поселения (Макурин И.Н.).

4. Директору ООО «Тепловые сети» Светлакову С.Ю.:

- провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод через водосливную плотину ГТС на р.Куса в г. Куса;

- организовать проведение круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнического сооружения, повышением уровня воды и объемами сброса воды (с 10 апреля);

- обеспечить готовность локальной системы оповещения на ГТС к началу паводка (до 10 апреля);

- разработать и согласовать с отделом водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления по Челябинской области диспетчерский график пропуска паводковых вод (до 20 марта), обеспечить контроль за соблюдением диспетчерского графика;

- обеспечить наполнение водохранилища до проектной отметки к концу половодья.

5. Директору ООО «Водоканал» Светлакову С.Ю.:

- в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Челябинской области от 05.02.2014 г. №4 «Об усилении надзора и контроля за состоянием водопроводно-канализационных систем и качеством питьевой воды в период весеннего паводка 2016г.» подготовить и провести мероприятия по обеспечению качества питьевой воды, предотвращению аварийных ситуаций и обеспечению безопасности систем водоснабжения и водоотведения в период паводка;

- проверить и при необходимости произвести натяжку канатов подвесного моста через р. Ай в районе очистных сооружений (до 1 апреля);

- организовать круглосуточный пост наблюдения за ледовой обстановкой на реке Ай на очистных сооружениях с ведением журнала наблюдений (с 10 апреля).

6.  Директору ООО «Кусинское АТП» Терентьеву А.Б. подготовить автотранспорт для эвакуации (отселения) людей из зоны затопления на случай наводнения (согласно приложения №2), подготовить план вывода автотранспорта с территории предприятия в случае угрозы подтопления.

7. Руководителям управляющих организаций  Рэдэр Г.Н., Светлакову С.Ю. , Калугину А.С. организовать уборку от снега придомовых территорий в жилых секторах, обслуживаемых данными управляющими организациями, с очисткой лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных вод, обеспечить очистку крыш от снега и льда.

8. ИП«Шарифянов  ». Шарифянову А.И. обеспечить расчистку водопропускных труб под проезжей частью автодорог, уборку и вывоз снега из города (при необходимости).

9. Предприятиям, организациям, учреждениям,  независимо от организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, жителям частного сектора произвести уборку, очистку от снега тротуаров, водосточных канав, прилегающих территорий по всей длине занимаемых участков.

10. Заместителю Главы Кусинского городского поселения  Багаутдинову Р.Ф.:

- осуществить координацию деятельности управляющих организаций и организаций по обеспечению бесперебойного водо-, тепло-, энерго- и газоснабжения населения и объектов ЖКХ в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод;

- обеспечить контроль за подготовкой предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод.

11. Ведущему специалисту по делам ГО и ЧС Макурину И.Н.

- обеспечить информирование населения об обстановке и прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях;

- организовать сбор и обеспечение оперативной информации о развитии паводковой обстановки по линии ЕДДС-01 согласно установленного графика;

- уточнить расчеты по возможной эвакуации (отселению) населения из зон возможного подтопления, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности и сохранности имущества граждан;

- обеспечить контроль за ходом подготовки гидротехнического сооружения к безопасному пропуску паводковых вод и соблюдением диспетчерского графика пропуска паводковых вод.

12. Рекомендовать отделу полиции  ОМВД России по Кусинскому муниципальному району (Винс Е.Р.) – обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод, охрану имущества граждан в зонах возможного подтопления.

13. Рекомендовать Кусинским районным электрическим сетям ПО ЗЭС филиала  ОАО «МРСК Урала» «Челябэнерго»  ( Денисов К.А.) – обеспечить подготовку объектов электроэнергетики Кусинского городского поселения к защите от воздействия паводковых вод.

14. Руководителям предприятий и организаций, создающим формирования, привлекаемые для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка (Приложение №2), обеспечить выделение людей и техники в указанные сроки по требованию КЧС и ОПБ Кусинского городского поселения.

15. Считать утратившим силу постановление администрации Кусинского городского поселения от 21.02.2015 г. № 34.

16. Настоящее постановление довести до населения через СМИ и разместить на сайте Администрации Кусинского городского поселения.

17. Контроль за  выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кусинского городского поселения                              В.Г.Васенёв

## Приложение №1

к постановлению главы Кусинского

городского поселения

от _.15.02_____2016г.  № 21_

##### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод на территории Кусинского городского поселения на 2016год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание КЧС и ОПБ Кусинского городского поселения с повесткой «О подготовке городских служб к пропуску весеннего паводка в 2016 году» | Председатель КЧС и ОПБ | 4 марта |  |
| 2. | Организовать взаимодействие с отделом по делам ГО, ЧС и экологии администрации Кусинского муници-пального района, ПЧ-44, отделом полиции ОМВД России по Кусинскому муниципальному району другими организациями, не подведомствен-ными Администрации Кусинского городского поселения по вопросам предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения опасных последствий весеннего половодья и паводков, своевременной подготовки и качественного проведения работ по безаварийному пропуску весеннего половодья 2016 года и обеспечения защиты населения и объектов экономики | Председатель КЧС и ОПБ, вед. специалист по делам ГО и ЧС Макурин И.Н. | Весь период |  |
| 3. | Организовать регулярные проверки технического состояния и готовности гидротехнического сооружения (ГТС) к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводковых вод | Зам. главы Багаутдинов Р.Ф., директор ООО «Тепловые сети» Светлаков С.Ю. | Один раз в месяц –март, апрель, май | С предостав-лением актов в противо-паводковую комиссию |
| 5. | Организовать проведение кругло-суточного наблюдения за состоянием ГТС, повышением уровней воды и объемом сбросов воды | Директор ООО «Тепловые сети» Светлаков С.Ю. | С 10 апреля |  |
| 6. | На период весеннего половодья определить силы и средства для ликвидации возможных ЧС, сформировать и содержать в постоянной готовности аварийно-технические бригады, полностью оснащенные техникой и автотранспортом и провести проверку готовности их к действиям | Зам. главы города Багаутдинов Р.Ф руководители организаций | До 10 марта |  |
| 7. | Уточнить расчеты по возможной эвакуации (отселению) населения из зон возможного подтопления, а также вопросы обеспечения жизне-деятельности и сохранности имущества граждан | Вед. специалист по делам ГО и ЧС Макурин И.Н. | До 10 марта |  |
| 8. | Организовать до начала паводка разъяснительную работу с населением, проживающем в опасных зонах, о порядке отселения в случае усложнения обстановки, произведя подомовой обход | Специалист по благоустройству Галонская Н.Е. | До 10 апреля |  |
| 9. | Обеспечить исправное состояние и готовность локальной системы оповещения на ГТС к периоду весеннего половодья | Директор ООО «Лидер» АстаевИ.М., директор ООО «Тепловые сети» Светлаков С.Ю. | До 10 апреля |  |
| 10. | Усилить лабораторный контроль за соблюдением и состоянием водо-охранных зон и зон санитарной охраны, источников питьевого водо-снабжения, качеством подаваемой населению воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промыш-ленных вод, а также токсичных веществ в водные объекты | ТО «Роспотреб-надзора» по г.Златоусту и Кусинскому району (по согласованию) | Весь период |  |
| 11. | Обеспечить очистку каналов и кюветов от грязи и снега | Управляющие органзации, специалист по благоустройству Галонская Н.Е. | С начала массового таяния снега |  |
| 12. | Провести обследование зон возмож-ного подтопления частного жилого сектора, проверку очистки водосточ-ных канав в опасных для подтопления местах с выдачей предписаний домовладельцам не обеспечившим очистку канав | Специалист по строительству Харисов Р.М., специалист по благоустройству Галонская Н.Е. вед. специалист по делам ГО и ЧС Макурин И.Н. | При наступлении опасного периода |  |
| 13. | Определить мероприятия по защите водозаборов и систем подачи и распределения воды от затопления, по повышению надежности эксплуатации водохозяйственных сетей в период паводка. Принять меры по очистке от снега и мусора зон санитарной охраны водоисточников, обеспечить наличие достаточных запасов реагентов и дезинфицирующих средств на период паводка | Директор ООО «Водоканал» Светлаков С.Ю. | До 10 апреля |  |
| 14. | Предусмотреть на период паводка порядок снабжения отселяемого населения продовольствием и питьевой водой с заключением соответствующих договоров | Председатель КЧС и ОПБ, вед. специалист по делам ГО и ЧС Макурин И.Н. | До 10 марта |  |
| 15. | Подготовить емкость и транспорт для доставки населению питьевой воды на случай ЧС | Директор ООО «Тепловые сети» Светлаков С.Ю. | До 10 апреля |  |
| 16. | Обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод, сохранность имущества эвакуируемых граждан | Отдел полиции ОМВД России по Кусинскому муниципальному району (по согласованию) | Период паводка |  |
| 17. | Организовать информирование населения через средства массовой информации об обстановке по прохождению весеннего паводка и о возможных чрезвычайных ситуациях | Кусинский цех ЗРУС Челяб. филиала ОАО «Ростелеком», ООО «Куса-ТВ» (по согласованию) | Период паводка |  |
| 18. | Организовать сбор и обеспечение оперативной информации о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях в службу ЕДДС-01 Кусинского муниципального района и Кусинского городского поселения со времени наступления паводка в 7.00 и 17.00 по телефону 3-17-70 и немедленно – в случае ЧС | Вед. специалист по делам ГО и ЧС Макурин И.Н.диспетчер ООО «Тепловые сети», тел.3-32-42 | Период паводка |  |

###### Ведущий специалист по делам ГО и ЧС

Администрации Кусинского городского поселения                             Макурин И.Н.

## Приложение №2

### к постановлению Главы Кусинского

городского поселения

___15.02.____2016г. №_21__

Состав сил и средств,

привлекаемых к ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с паводком

на территории Кусинского городского поселения.

| №пп | Привлекаемые силы | Кол. л/с | Привлекаемые средства | Кол-во | База создания | Способ вызова |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НАСФ №1 | 10 | Рем. мастерская Экскаватор Автомобильный кран АС-машина | 1 1 1 1 | ООО «Тепло-вые сети» | 3-32-42 |
| 2 | НАСФ №2 | 10 | Рем. мастерская Экскаватор АС-машина | 1 1 1 | ООО «Водоканал» | 3-48-11 |
| 3 | НАСФ №3 | 5 | Автомобиль «Газель» Автосамосвал Экскаватор Мотопомпа Насос «Гном» Эл.сварочный аппарат | 1 1 1 1 1 1 | ООО «УПКХ» | 3-48-45 |
| 4 | НАСФ №4 | 5 | Автомобиль УАЗ Автосамосвал Бульдозер Газосварочный аппарат | 1 1 1 1 | ИП «Светлаков С.Ю.» | 3-48-11 |
| 5 | Сводная команда | 60 | Автомобиль ГАЗ 32213, ГАЗ 2705 Автосамосвал КАМАЗ Экскаватор | 2 1 1 | ООО «КЛМЗ» | 3-45-35 |
| 6 | Автоколонна для пере-возки населения и грузов | 6 | Автобусы Грузовые автомобили | 2 2 | ООО «Кусинс-кое АТП» | 3-41-61 |
| 7 | Бригада скорой меди-цинской помощи | 3 | Машина скорой помощи | 1 | БММЛПУЗ «Кусинская ЦРБ» | 03 |
| 8 | Группа охраны общественного порядка | 4 | Легковой автомобиль | 1 | Отдел полиции ОМВД по Кусинскому муниципальному району | 02 |
| 9 | Звено подвоза воды и продуктов питания | 4 | Автоцистерна Автомобиль | 1 1 | ООО «Теплов. сети» ИП«Шарифянов А.И.» | 3-32-42 8-3519099210 |

Примечания:

- При необходимости усиления группировки сил и средств привлекаются силы и средства Кусинского муниципального района, способ вызова – телефон 3-17-70.

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС

администрации Кусинского городского поселения                             Макурин И.Н.

## Приложение №3

### к постановлению Главы Кусинского

городского поселения

от__15.02.____2016г. №21_

# ПЛАН

отселения населения при подтоплении отдельных улиц г. Куса.

| №пп | Мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население, проживающее на ул. Айская, Мичурина, События, Аксенова, Свободы, Тельмана, Южная отселяется в школу №1 (директор Уткин А.Р.), - скот выводится на территорию неиспользуемой автостоянки ООО «КЛМЗ» (ул. Индустриальная, 1) | Отселяется до 120 чел, до школы №1 следуют пешим порядком. Задействуется 1 автобус, 1 грузовой автомобиль (при необходимости) – ООО «Кусинс-кое АТП» |
| 2. | Население, проживающее на ул. Мира перемещается в помещение ж.д. станции «Куса» (начальник ст. «Нязепетровск» Халина М.В.), скот выводится на базу ООО «Меркурий» | Численность отселяеемого населения до 380 чел., до вокзала следуют пешим порядком. Задействуется 1 автобус и 1 грузовой авто-мобиль (при необходимости) - ООО «Кусинское АТП» |
| 3. | ООО «Кусинское АТП» (директор Терентьев А.Б.) осуществляет перевозку отселяеемого населения от ж.д. вокзала в школу №7 (директор Батина Н.Ф.) | Задействуется 2 автобуса. |
| 4. | Отдел полиции ОМВД России по Кусинскому муниципальному району (начальник Винс Е.Р.) обеспечивает круглосуточное дежурство, охрану общественного порядка и имущества на улицах затопления. | Численность личного состава, автомобилей и плав. средств оп- ределяется исходя из оператив- ной обстановки. |
| 5. | БММЛПУЗ «Кусинская ЦРБ» обеспечивает медицинское обслуживание. | 2 бригады скорой медицинской помощи (при необходимости). |
| 6. | ИП «Шарифянов А.И.» обеспечивает подвоз питьевой воды и продуктов питания . При необходимости для подвоза воды задействуется ООО «Тепловые сети» (директор Светлаков С.Ю.) | Автомобиль «Газель» - 1, автоцистерна - 1. |
| 7. | Двухразовое питание населения, временно размещенного в школах №1 и №7 организовывается в школьных столовых. По возможности население временно расселяется по месту проживания родственников. |  |

##### Председатель эвакоприемной комиссии

##### Кусинского городского поселения

_______________________Е.Э.Юшкова

## Приложение №4

### к постановлению Главы Кусинского

городского поселения

от______15.02_______2015 г. №_21__

#### СОСТАВ

противопаводковой комиссии Кусинского городского поселения

по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение

безопасного прохождения весеннего половодья и паводковых вод в 2015 году.

| №пп | Ф.И.О. | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Васенёв Валерий Георгиевич | Глава городского поселения, председатель комиссии | 3-02-50 |
| 2 | Багаутдинов Рашит Фаритович | Зам. Главы городского посе-ления, зам. председателя комиссии | 3-09-51 |
| 3 | Светлаков Сергей Юрьевич | Директор ООО «Тепловые сети» (по согласованию) | 3-04-81 |
| 4 | Сабуров Алексей Леонидович | Зам. директора ООО «Кусинское АТП» (по согласованию) | 3-04-61 |
| 5. | Макурин Игорь Николаевич | Ведущий специалист по делам ГО и ЧС администра-ции городского поселения | 3-02-00 |
| 6. | Рэдэр Галина Николаевна | Руководитель УК «ИП Крылов Г.Н.» (по согласованию) | 3-48-45 |
| 7. | Козлов Владимир Николаевич | Директор по безопасности ООО «КЛМЗ» (по согласованию) | 3-45-35 |
| 8. | Денисов Константин Александрович | Начальник КРЭС ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала-«Челябэнерго» (по согласованию) | 3-33-26 |
| 9. | Светлаков Сергей Юрьевич | Руководитель УК «ИП Светлаков С.Ю.» (по согласованию) | 3-35-72 |
| 10 | Шарифянов Анвар Имамагзамович | Индивидуальный предприниматель | 9226984944 |

###### Ведущий специалист по делам ГО и ЧС

###### администрации Кусинского городского поселения                                Макурин И.Н.

Согласовано:

Зам. Главы Кусинского городского поселения                                 А.В.Чистяков

Ведущий специалист по юридическим вопросам                             Н.И.Ковригин

Исполнитель:

Вед. специалист по делам ГО и ЧС                                                    Макурин И.Н.