,

Утверждена:

Советом депутатов

Кусинского городского поселения

от 25.02.2014 г. № 11

ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие дорожного хозяйства

Кусинского городского поселения

на 2014-2016 годы»

г.Куса

ПАСПОРТ

целевой программы «Развитие дорожного хозяйства  в  Кусинском городском поселение на 2014 -2016 годы»

| Наименование Программы |  | Целевая программа «Развитие дорожного хозяйства Кусинского городского поселения на 2014 -2016 годы» |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы |  | Распоряжение Главы Кусинского городского поселения от 22.11.2013 г. № 330 |
| Муниципальный заказчик |  | Администрация Кусинского городского поселения |
| Координатор Программы | Заместитель главы Кусинского городского поселения |  |
| Разработчики программы | Специалисты Администрации Кусинского городского поселения |  |
| Цели Программы | Улучшение социально – экономической среды и жизнеобеспечения населения города на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему города путём оптимизации взаимоотношений в сфере содержания уличной – дорожной сети, а также рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития дорожного хозяйства (далее РДХ) города. |  |
| Задачи Программы | Осуществление инвентаризации и диагностики улично – дорожной сети, а также формирование единого реестра дорог города. Обеспечение надлежащего содержания дорог, тротуаров и технических средств регулирования дорожного движения. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостов. Снизить ДТП и довести до минимума травматизм пешеходов на дорогах поселения. Улучшение транспортно – эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города. Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрения современных средств регулирования дорожного движения. Внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты при дорожном строительстве. Повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации в городе. Повышение уровня благоустройства города в части состояния поселенческого дорожного хозяйства. |  |
| Целевые индикаторы и показатели | Увеличение пропускной способности наиболее напряженных участков улично-дорожной сети города. Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий. Создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства. |  |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы, с проведением ежегодного анализа выполнения программных мероприятий. |  |
| Финансовое обеспечение Программы | Финансирование из областного бюджета и бюджета Кусинского городского поселения. |  |
| Объемы и источники финансирования О.Б.- областной бюджет. Б.П.- бюджет поселения. Д.Ф.П.- дорожный фонд поселения. | Общий объем финансирования программы за счет средств всех источников ВСЕГО__ 79442,77 тыс.руб., в том числе: В 2014 году- 24860,82 тыс.руб., в том числе: О.Б.- 20000,00 тыс.руб. ДФП.- 2860,82_тыс.руб. Б.П.- 2000,00 тыс.руб. В 2015 году - 24488,93 тыс.руб., в том числе: О.Б. - 20000,00 тыс.руб. ДФП. - 3388,93 тыс.руб. Б.П. – 1100,00 тыс.руб. В 2016 году - 30093,02 тыс.руб., в том числе: О.Б. - 25000,00 тыс.руб. Д.Ф.П. - 3893,02 тыс.руб. Б.П. – 1200,00 тыс.руб. |  |
| Основные индикативные показатели | Улучшение качества покрытия автомобильных дорог и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт щебеночных дорог в частном секторе: Кусинского городского поселения. Снижение количества ДТП на 3% |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль по выполнению мероприятий Программы осуществляется заместителем Главы Кусинского городского поселения; Советом депутатов Кусинского городского поселения |  |

- ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории города Куса составляет,  85,64 км., в том числе с твердым покрытием (асфальтобетон) – 36,25 км., что составляет 42,32%

Развитие транспортной инфраструктуры города Куса осуществлялось согласно генерального плана развития города, разработанного институтом «Челябинскгражданпроект» в 1981 году. Основные положения Генплана в области дорожного строительства и развития транспорта были не реализованы, в том числе:

- не произошло упорядочение транспортной системы города путем создания сети магистральных улиц с выходом на внешние направления;

- не получило развитие внутригородское автобусное сообщение;

- не произведена реконструкция основных улиц города, расширение проезжей части (ширина проезжей части главных улиц в настоящее время 6 – 7 метров)

В 2009 году НП «Уральский институт Урбанистики» разработал новый генеральный план города Кусы. Учитывая изменения социально – экономической обстановки в городе и в районе, увеличение количества транспортных средств в нем предусмотрена корректировка развития улично-дорожной сети. При этом основные нереализованные положения сохранились  в новом Генплане.

Настоящей Программой предусматриваются первоочередные мероприятия по обеспечению соответствия параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города, с учётом ресурсных возможностей.

1.2.СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Анализ существующего состояния  улично-дорожной сети (далее УДС) города показывает, что при выполнении программы  – 2011г по 2013г проделана большая работа по выполнению задач.  За последние два года в городе  применялся комплексный подход к решению задач  по улучшению транспортной инфраструктуры. При реализации Генплана развития города Кусы вопросы совершенствования дорог рассматриваются  детально   и реализуется соответствующим решением.

Есть и проблемы : Развитие УДС происходит недостаточными темпами. Кроме того, через город ежедневно следуют транзитные  средства. В настоящее время ширина проезжей части дорог общегородского и районного значения составляет 6 – 7 м и для увеличения пропускной способности, с учетом роста числа транспортных средств, нуждается в расширении. Не реализованные крупные проекты; «Реконструкция плотины, строительство моста через реку Куса».

Несмотря на то, что в последнее время происходило увеличение выделения средств на ремонт дорог, как из областного бюджета, так и из местного (Таблица 1), финансирование осуществлялось по остаточному принципу, без учета реальных потребностей и без применения методов среднесрочного планирования. При этом сложившаяся отраслевая система не обеспечивает проведения ряда необходимых мероприятий, таких как:

а) регулярный мониторинг за состоянием дорожных одежд;

б) комплекс профилактических работ в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ

2.1. Целью Программы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с потребностями экономики, удовлетворение спроса в автомобильных перевозках.

- 2.2. Основные задачи  Программы:

- -улучшение транспортно - эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и повышение безопасности движения;

- -сохранение существующей сети автомобильных дорог на территории поселения;

- -капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- -снижение числа дорожно–транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий;

- -улучшение   социальных условий жизни населения  поселения.

2.3. Программой предусмотрено построить, реконструировать, провести капитальный ремонт 7,3км автодорог и 5,14 км тротуаров, содержать их, проводить мероприятия по безопасности дорожного движения автодорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов,   по годам: таблица № 1

III. Порядок использования средств дорожного фонда поселения.

3.1. Средства дорожного фонда поселения (далее ДФП) используются на:

-капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них;

-проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и искусственных сооружений на них;

-погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из  бюджетов бюджетной системы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения и дорог муниципального района) и на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, в размере, не превышающем 20 процентов объема бюджетных ассигнований ДФП.

3.2. Бюджетные ассигнования на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения с твердым покрытием,  утверждаются в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований ДФП.

3.3. Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского поселения предусматриваются в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований ДФП.

3.4. Бюджетные ассигнования на капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского поселения, предусматривается в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований ДФП.

Таблица № 1

|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования, в т.ч. по бюджетам, тыс.руб. |  | 24860,82 | 24488,93 | 27693,02 | 79442,77 |
| ДФП | Раздел № 1 | 2860,82 | 3388,93 | 3893,02 | 10142,77 |
| Б.П. | Раздел № 2 | 2000,00 | 1100,00 | 1200,00 | 4300,00 |
| О.Б. | Раздел № 3 | 20000,00 | 20000,00 | 25000,00 | 65000,00 |

Раздел № 1

Распределение денежных средств дорожного  фонда Кусинского городского поселения

| № | Наименование работ | 2014г. в т.руб. | 2015г. в т.руб. | 2016г. в т.руб. | всего: т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резерв ( на ЧС: обильные осадки в виде снега или дождя, весенний паводок и т.д.) | 150,0 | 160,0 | 190,0 | 500,0 |
| 2. | Зимнее содержаний тротуаров и остановок | 460,8 | 538,9 | 600,0 | 1599,7 |
| 3. | Ямочный ремонт автомобильных дорог | 280,0 | 370,0 | 400,0 | 1050,0 |
| 4. | Очистка обочин автодорог от грязи и песка | 180,0 | 240,0 | 260,0 | 680,0 |
| 5. | Ремонт инженерных сетей (очистка от грязи, песка и растительности водоотводных труб, лотков, канав.) | 170,0 | 240,0 | 300,0 | 710,0 |
| 6. | Грейдирование щебеночных дорог (без подсыпки щебня) | 170,0 | 230,0 | 300,0 | 700,0 |
| 7. | Грейдирование дорог с добавлением щебня. | 300,0 | 340,0 | 493,0 | 1133,0 |
| 8. | Изготовление проектно – сметной документации | 600,0 | 650,0 | 650,0 | 1900,0 |
| 9. | Прохождение государственной экспертизы П.С.Д. | 400,0 | 450,0 | 500,0 | 1350,0 |
| 10. | Ремонт проездов к дворовым территориям многокварт. домов. | 150,0 | 170,0 | 200,0 | 520,0 |
|  | Итого: | 2860,8 | 3388,9 | 3893,0 | 10142,7 |

Приложение № 2

| № | Наименование работ | общая площадь м2 | стоимость м2 за месяц в руб. | стоимость работ руб. в месяц. | стоимость работ руб. на весь период (4,5 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручная уборка снега с тротуаров | 10005 | 8,18 | 81840,90 | 368284,05 |
| 2. | Ручная подсыпка тротуаров песком (с учетом стоимости пескосолянной смеси) | 10005 | 2,0 | 20010,00 | 90045,00 |
| 3. | Ручная уборка а/остановок | 48 | 8,80 | 422,43 | 1900,95 |
|  | Итого: |  |  | 102273,33 | 460230,00 |

Зимнее содержание тротуаров

| № | Наименование улиц. | м./м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Декабристов | 507/760 |
| 2. | ул. Спартака | 1530/2295 |
| 3. | ул. Олимпийская, Урицкого, Вокзальная. | 856/1284 |
| 4. | ул. Суворова | 1150/1725 |
| 5. | ул. Победа | 610/915 |
| 6. | ул. 111-Интернационал (от ул.Красноармейская до памятника погибшим Кусинцам в годы ВОВ.) | 550/825 |
| 7. | ул. Андроновых (от площади, плотина до памятника погибшим Кусинцам в годы ВОВ.) | 650/975 |
| 8. | ул. Гагарина (от ул. Металлистов до ул. Ленинградская) | 525/787,5 |
| 9. | ул. Ленинградская | 1300/1950 |
| 10. | ул. Уткина | 375/565,5 |
| 11. | ул. Индустриальная (от ул. Фрунзе до ул. Уткина) | 240360 |
| 12. | ул. Толстого | 380/570 |
| 13. | ул. Советская от поликлиники | 400/600 |
| 14 | ул. Фрунзе | 600/900 |
| 15 | ул. Индустриальная (от ул. Ленина) | 330/495 |
|  | Итого: | 10005/15005 |

Зимнее содержание автобусных остановок.

| № | Наименование остановок | м2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | ул. Гагарина – 2 ост. | 8 |
| 2. | ул. Суворова – 2 ост. | 8 |
| 3. | ул. Победы - 1 ост. | 4 |
| 4. | ул. Ст.Разина – 1 ост. | 4 |
| 5. | ул. Володарского – 1 ост. | 4 |
| 6. | ул. Красноармейского – 1ост | 4 |
| 7. | ул. Герцена -2 ост. | 7,8 |
| 8. | ул. Ленинградская -2 | 8 |
|  | Итого: | 47,8 |

Приложение № 3

Сводно-сметный расчет на ямочный ремонт автомобильных дорог

|  | Наименование работ | Ед. | Количество | код ресурса | сметная | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  |  | расценка (руб.) | (руб.) |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия до 5 м2 (2014г) | м2 | 374,812 | ТЕРр68-15-1 | 747,04 | 280000,00 |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия до 5 м2 (2015г.) | м2 | 471,704 | ТЕРр68-15-1 | 784,39 | 370000,00 |
| 3. | Ремонт асфальтового покрытия до 5 м2 (2016г.) | м2 | 485,666 | ТЕРр68-15-1 | 823,61 | 400000,00 |

В текущих ценах на 4 кв. 2013г.

Ямочный ремонт автомобильных дорог по  Кусинскому городскому  поселению.

| № | Наименование улиц. | 2014г. м2 | 2015г. м2 | 2016г. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Красноармейская | 32 | 32 | 32 |
| 2. | ул. Володарского | 19 | 19 | 21,3 |
| 3. | ул. Суворова | 1 | 1 | 1 |
| 4. | ул. 3-Итернационала (включая площадь у памятника погибшим Кусинцам в годы ВОВ.) | 37 | 37 | 37 |
| 5. | ул. Андроновых | 14 | 14 | 14 |
| 6. | ул. Гагарина | 21 | 21 | 21 |
| 7. | ул. Доватора | 78,5 | 105 | 105 |
| 8. | ул. К.Либкнехта | 62 | 100 | 100 |
| 9. | ул. Уральская | 32 | 62 | 62 |
| 10. | ул. Щорса, ул.Лесная, ул. Елькина | 8 | 8 | 8 |
| 11. | ул. Декабристов | 16 | 16 | 16 |
| 12. | ул. Ленина | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 13. | ул. Пионер | 30 | 30 | 30 |
| 14 | ул. Спартака до ул. Гагарина | 12 | 12 | 12 |
| 15 | ул. Свердлова | 3 | 3 | 3 |
| 16. | резерв | 0 | 2,3 | 14,7 |
|  | Итого: | 374,8 | 471,7 | 485,7 |

Приложение № 4

Сводно-сметный расчет на чистку обочин автомобильных дорог  от песка и грязи.

|  | Наименование работ | Ед. | Количество | код ресурса | сметная | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. | всего |  | расценка руб. | руб.с НДС. |
| 1 | Чистка обочин обочина/дорог от грязи и песка | км | 9,74 | ТЕРр68-15-1 | 14914,41х1,05х1,18= 18478,95 | 180000,00 |
|  | ----/--- | км | 12,37 | ТЕРр68-15-1 | 18478,95х1,05=19402,90 | 240000,00 |
|  | ----/--- | км | 12,76 | ТЕРр68-15-1 | 19402,90х1,05=20373,05 | 260000,00 |

Очистка обочин автомобильных дорог от грязи и песка.

| № | Наименование улиц | длина дорог м. | 2014 г | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Суворова от въезда в г. Куса до ул. Победа. | 700 м | 700м | 700м | 700м |
| 2. | ул. Победа | 800 м | 800м | 800м | 800м |
| 3. | ул. 3- Интернационал от памятника погибшим Кусинцам в годы ВОВ. до ул. Красноармейская | 550 м | 550 | 550 | 550 |
| 4. | ул. Андроновы до памятника погибшим Кусинцам в годы ВОВ. | 1200 м | 1200 | 1200 | 1200 |
| 5. | ул. Свердлова, ул. Гагарина. | 3300 м | 2040 | 3300 | 3300 |
| 6. | ул. Ленинградская | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 7. | ул. Герцена | 2400 м | 2400 | 2400 | 2400 |
| 8. | ул. Бубнова | 450 м | 450 | 450 | 450 |
| 9 | ул. Декабристов | 350м | - | 350 | 350 |
| 10. | ул. Спартака | 1500м | - | 1020 | 1410 |
|  | Итого: | 13600 м | 9740м | 12370 | 12760 |

Приложение № 5

Ремонт инженерных сетей

(ремонт ливневой канализации и очистка от грязи и песка)

| № | Наименование улиц | длина | 2014г. сумма руб. | 2015г. сумма руб. | 2016г. сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Суворова, ул. Победы. | 12 м | 3182,0 | 4458,0 | 5573,0 |
| 2. | ул. Прокопъевай с ул. Победа, ул. Красноармейская | 16 м | 4242,0 | 5944,0 | 7430,0 |
| 3. | ул. Красноармейская, ул. 3- Интернационал | 12 м | 3182,0 | 4458,0 | 5573,0 |
| 4. | ул. Ленинградская, м-н. «Семицветик», ул. Ленина, ул. Советская. | 24 м | 6364,0 | 8916,0 | 14864,0 |
| 5. | ул. Кольцова. (Д/С-13) | 16 м | 4242,0 | 5944,0 | 7430,0 |
| 6. | ул. Володарского | 8 м | 2122,0 | 2972,0 | 3715,0 |
| 7. | ул. Герцена (лоток) | 150 м | 39774,0 | 55728,0 | 69660,0 |
| 8. | ул. Молодежная ул. Савина | 8 м | 2122,0 | 2972,0 | 3715,0 |
| 9. | ул. Андроновых | 12 м | 3182,0 | 4458,0 | 5573,0 |
| 10. | ул. Суворова | 12м | 3182,0 | 4458,0 | 5573,0 |
| 11. | ул. Ленина, ул. Гагарина | 12м | 3182,0 | 4458,0 | 5573,0 |
| 12. | ул. Гагарина, ул. Ленинградская | 12м | 3182,0 | 4458,0 | 5573,0 |
| 13. | ул. Гагарина д.48,50 | 12м | 3182,0 | 4458,0 | 5573,0 |
| 14. | ул. Савина, ул. Молодежная | 60м | 15910,0 | 22291,0 | 27864,0 |
| 15. | район «Барочная»: ул. Суворова, ул. Красноармейская, ул. Календарная | 700м | 72950,0 | 102027,0 | 126764,0 |
|  | Итого: | 646 м | 170000,0 | 240000,0 | 300,0 |

Приложение № 6

Сводно-сметный расчет на грейдирование дорог с щебеночным  покрытием.

|  | Наименование работ | Ед. | Количество | код ресурса | сметная | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  |  | расценка (руб)/м2 | (руб.) |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных дорог, без добавки нового материала. 1000м2 | м2 | 6000 | ТЕР27-03-001-04 | 10,02 | 60142,00 |
|  | 2014г -------/-------- | м2 | 16114 | ----/---- | 10,02х1,05=10,55 | 170000,00 |
|  | 2015г -----------/------ | м2 | 20758 | ----/---- | 10,55х1,05=11,08 | 230000,00 |
|  | 2016г. -------/--------- | м2 | 25773 | ----/---- | 11,08х1,05=1164 | 300000,00 |

Мероприятия по грейдированию щебеночной дороги  на 2014 – 2016 годы.

| № | Наименование улиц. | м2 | 2014г. м2 | 2015г. м2 | 2016г м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Малышева | 6800 | 2000 | 2500 |  |
| 2. | п. Кусинские печи- ул. Мичурина, .ул. Репина | 6000 | 4000 | 2000 | 500 |
| 3. | Разъезд «Движенец» | 4000 | 2000 |  | 2000 |
| 4. | ул. З.Космодемьнской | 2000 |  | 2000 | 673 |
| 5. | п. Коноплянка - ул. Пугачева, ул. Морозова, ул. Красногвардейская. | 6000 |  | 4000 | 2000 |
| 6. | ул. Мира | 7500 |  | 1000 | 6000 |
| 7. | ул. Республика | 4000 | 2000 |  | 2000 |
| 8. | ул. Буревестник | 10000 | 2000 | 4000 | 4000 |
| 9. | ул. Красная Звезда | 3400 | 2000 | 1400 |  |
| 10. | ул. Матросова | 1600 |  |  | 1600 |
| 11. | ул. Павлова | 1200 | 600 | 600 |  |
| 12. | ул. Борьбы | 7000 | 1000 | 2500 | 3500 |
| 13. | ул. Парковая | 1000 |  |  | 1000 |
| 14 | ул. Энтузиастов | 1500 | 514 |  | 1000 |
| 15 | ул. Дружбы | 2000 |  | 758 | 1500 |
|  | Итого: | 64000/62645 | 16114 | 20758 | 25773 |

Приложение № 7

Сводно-сметный расчет на грейдирование дорог с щебеночным покрытием  с добавлением нового материала.

|  | Наименование работ | Ед. | Количество | код ресурса | сметная | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  |  | расценка руб./м2 | (руб.) |
| 1 | Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала. м2 | м2 | 6000 | ТЕР27-03-001-04 | 33,18 | 199096,68 |
|  | 2014г. -----/----- | м2 | 8611 |  | 33,18х1,05=34,84 | 300000,00 |
|  | 2015г. -----/----- | м2 | 9295 |  | 34,84х1,05=36,58 | 340000,00 |
|  | 2016г -----/----- | м2 | 12835 |  | 36,58х1,05=38,41 | 493000,00 |

В текущих ценах на 4 кв. 2013г.

Мероприятия по грейдированию щебеночных дорог с добавлением нового материала на 2014 год.

| № | Наименование улиц. | м/м2 | 2014г. м2 | 2015г. м2 | 2016г. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Калинина | 250/1250 |  | 870 |  |
| 2. | п. Кусинские печи - ул. Мичурина, ул. Речная | 1200/6000 | 1000 |  |  |
| 3. | Разъезд «Движенец» | 800/4000 | 2000 | 1000 |  |
| 4. | ул. Некрасова | 400/2000 |  |  |  |
| 5. | п. Коноплянка- ул. Пугачева, ул. Морозова, ул. Красногвардейская. | 1200/6000 | 1000 | 1000 |  |
| 6. | ул. Первомайская | 350/1750 |  |  | 1250 |
| 7. | ул. Крылова | 600/3000 |  |  |  |
| 8. | ул. Буревестник | 2000/10000 | 500 | 1000 |  |
| 9. | ул. Красная Звезда | 680/3400 |  | 1200 |  |
| 10. | ул. Чапаева | 350/1750 |  |  | 750 |
| 11. | ул. Чкалова | 350/1750 |  | 800 |  |
| 12. | ул. Дачная | 350/1750 |  | 800 |  |
| 13. | ул. Моховая | 125/625 |  | 625 |  |
| 14. | ул. Прокопьева | 650/3250 |  |  |  |
| 15. | ул. Горького | 225/1125 |  |  |  |
| 16. | ул. Строительная | 300/1500 |  |  |  |
| 17 | ул. Комарова | 900/4500 |  |  | 2000 |
| 18 | ул. Блюхера (нижняя дорога) | 600/3000 |  |  |  |
| 19. | ул. Л.Чайкиной | 200/1000 |  |  | 800 |
| 20. | ул. Лепешкина | 200/1000 |  |  |  |
| 21. | ул. Некрасова | 200/1000 |  |  |  |
| 22. | ул. Правды | 350/1750 |  |  |  |
| 23. | ул. Свободы | 700/3500 | 500 |  |  |
| 24. | ул. Событие | 700/3500 |  | 1000 |  |
| 25. | ул. Аксенова | 700/3500 |  |  | 1250 |
| 26. | ул. Тельмана | 200/1000 | 1000 |  |  |
| 27. | ул. Маринкина | 350/1750 |  |  | 1750 |
| 28. | ул. Грибная | 300/1500 |  |  |  |
| 29. | ул. Кедровая | 300/1500 |  |  |  |
| 30. | ул. Садовая | 750/3750 |  |  |  |
| 31. | ул. Есенина | 350/1750 |  |  | 500 |
| 32. | ул. К. Либкнехта | 150/900 |  |  | 500 |
| 33. | ул. Солнечная | 250/1250 |  |  | 535 |
| 34. | ул. Коммунар | 550/2750 | 500 |  | 1500 |
| 35. | ул. Николаева | 200/1000 | 1000 |  |  |
| 36. | ул. Календарная | 500/2500 |  |  |  |
| 37. | ул. Ст.Разина | 350/1750 | 1000 |  |  |
| 38. | ул. Часовая | 200/1000 |  |  | 1000 |
| 39. | ул. Мира | 1700/8750 |  | 1000 | 1000 |
| 40. | ул. А.Прокопьевой | 750/3750 |  |  |  |
| 41. | ул. Горького | 250/1250 |  |  |  |
| 42. | ул. Лунная | 250/1125 | 1111 |  |  |
|  | Итого: | 14580/72900м2 | 8611м2 | 9295м2 | 12835м2 |
|  | 72900м2 – 30741м2=42159м2 Выполнится 42,2% от общего объема |  |  |  |  |

Приложение № 8

Изготовление проектно – сметной документации.

| № | Наименование объектов | стоимость ПСД. в тыс.руб. 2014 г. | стоимость ПСД. в тыс.руб. 2015 г. | стоимость ПСД. в тыс.руб. 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство тротуара по ул. Декабристов от ул.М. Бубнова до ул. Глинки г. Куса Чел. обл. |  | 150,0 |  |
| 2. | Ремонт а/дороги от дороги г. Куса – г.Златоуст до мусульманского кладбища. | 110,0 |  |  |
| 3. | Ремонт а/дороги ул. Р.Люксембург от ул. Доватора до ул. К.Либкнехта. | 90,0 |  |  |
| 4. | Ремонт участки дороги от ул. Гагарина до стадиона «Труд». |  | 50,0 |  |
| 5. | Ремонт а/дороги по ул.Савина от ул. Доватора, ул.Молодежная, К.Либкнехта до ул. Доватора г. Куса Чел. области. | 150,0 |  |  |
| 6, | Ремонт а/дороги и тротуара по ул. Советская от ул. Андроновых до магазина «Русалочка». | 150,0 |  |  |
| 7. | Ремонт дороги ул. Станционная от поворота на ж/д. вокзал через переезд по ул. По ул. Блюхера в сторону РММ. | 100,0 |  |  |
| 8. | Устройство тротуара от ул. Андроновых до бани. |  | 80,0 |  |
| 9. | Ремонт дороги по ул. Пионер от ул. Куйбышева до ул. Железнодорожн. |  | 70, |  |
| 10. | Кап. Ремонт по ул. Некрасова с устройсвом тротуара от ул. Свердлова до ул. Куйбышева. |  | 150,0 |  |
| 11. | Кап. Ремонт дороги в районе «Мыс» от Магазина «Кормилец» до выезда из г. Куса. |  |  | 350,0 |
| 12. | Кап. Ремонт дороги по ул. Айская до пересечении ул. Суворова и ул. Свободы. |  | 100,0 |  |
|  | итого: | 600,0 | 600,0 | 350,0 |
|  | итого: |  |  | +250 |

Приложение № 9

Прохождение государственной  экспертизы  П.С.Д.

| № | Наименование объектов | стоимость в тыс.руб. 2014 г. | стоимость в тыс.руб. 2015 г. | стоимость в тыс.руб. 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство тротуара по ул. Декабристов от ул.М. Бубнова до ул. Глинки г. Куса Чел. обл. |  | 30,0 |  |
| 2. | Ремонт а/дороги от дороги г. Куса – г.Златоуст до мусульманского кладбища. | 30,0 |  |  |
| 3. | Ремонт а/дороги ул. Р.Люксембург от ул. Доватора до ул. К.Либкнехта. | 20,0 |  |  |
| 4. | Ремонт участки дороги от ул. Гагарина до стадиона «Труд». |  | 20,0 |  |
| 5. | Ремонт а/дороги по ул.Савина от ул. Доватора, ул.Молодежная, К.Либкнехта до ул. Доватора г. Куса Чел. области. | 30,0 |  |  |
| 6, | Ремонт а/дороги и тротуара по ул. Советская от ул. Андроновых до магазина «Русалочка». | 50,0 |  |  |
| 7. | Ремонт дороги ул. Станционная от поворота на ж/д. вокзал через переезд по ул. по ул. Блюхера в сторону РММ. | 50,0 |  |  |
| 8. | Устройство тротуара по ул. Декабристов от ул. Бубнова (рынок) до ул. Глинки г. Куса. |  | 30,0 |  |
| 9. | Устройство тротуара от ул. Андроновых до бани. |  | 30,0 |  |
| 10. | Ремонт дороги по ул. Пионер от ул. Куйбышева до ул. Пионер. |  | 20,0 |  |
| 11. | Кап. ремонт по ул. Некрасова с устройством тротуара от ул. Свердлова до ул. Куйбышева. |  | 30,0 |  |
| 12. | Кап. ремонт дороги в районе «Мыс» от Магазина «Кормилец» до выезда из г. Куса. |  |  | 50,0 |
| 13. | Кап. ремонт дороги по ул. Айская до пересечении ул. Суворова и ул. Свободы. |  |  | 50,0 |
| 14. | Берегоукрепительные работы и ремонт а/дороги по ул. Красноармейская г Куса Чел. обл. | 220,0 |  |  |
|  |  | 400,0 | 160 | 100,0 |
|  | Итого: | 400,0 | +290 | +400,0 |

Приложение № 10

Сводно-сметный расчет на ремонт автомобильных дорог

|  | Наименование работ | Ед. | Количество | код ресурса | сметная | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | изм. |  |  | расценка (руб.) | (руб.) |
| 1 | Ремонт асфальтового покрытия до 5 м2 (2014г) | м2 | 201,0 | ТЕРр68-15-1 | 747,04 | 150000,00 |
| 2 | Ремонт асфальтового покрытия до 5 м2 (2015г.) | м2 | 217 | ТЕРр68-15-1 | 784,39 | 170000,00 |
| 3. | Ремонт асфальтового покрытия до 5 м2 (2016г.) | м2 | 243 | ТЕРр68-15-1 | 823,61 | 200000,00 |

В текущих ценах на 4 кв. 2013г.

Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

| № | Наименование улиц. | 2014г. м2 | 2015г. м2 | 2016г. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Ленинградская между домами №7и № 11 | 201 |  |  |
| 2. | ул. Ленина между домами №19 и №21 (ул. Индустриальная) |  | 217 |  |
| 3. | ул. Ленина между домами №10 и №12. |  |  | 243 |

Раздел № 2

Распределение денежных средств на содержание дорог по  Кусинскому городскому поселению из местного бюджета

| № | Наименование работ | 2014г. в т.руб. | 2015г. в т.руб. | 2016г. в т.руб. | всего: т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осеннее – зимнее – весеннее содержание дорог. (1,2 очередности ) | 1200,0 | 1029,2 | 1129,2 | 3358,4 |
| 2. | Осеннее – зимнее – весеннее содержание дорог. (3- очередности ) | 500,0 | - | - | 500,0 |
| 3. | Изготовление и монтаж металлических ограждений | 230,2 | - | - | 230,2 |
| 4. | Оплата электроэнергии за светофорные объекты. | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 202,4 |
|  | Итого: | 2000,0 | 1100,0 | 1200,0 | 4300,0 |

Раздел № 3

Распределение денежных средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования Кусинского  городского    поселения на 2014 – 2016г.

| № | Наименование работ | 2014г. В т.руб. | 2015г. В т.руб. | 2016г. В т.руб. | всего: т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт дорог и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений. | 19247,616 | 19194,949 | 24146,646 | 62589,211 |
| 2. | Работы по внедрению и содержанию технических средств организации и регулирования дорожного движения по КГП. | 752,384 | 805,051 | 853,354 | 2410,789 |
|  | Итого: | 20000,0 | 20000,0 | 25000,0 | 65000,0 |

Заявка на софинансирование из областного бюджета работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Кусинского городского поселения                                                                                                                                                                                                                                на 2014 - 2016год.

| Наименование объектов (мероприятий) вида работ | Мощность проектной (сметной) документации), км. дор./трот. | Наличие утвержденной проектной (сметной) документации (дата, №) | Наличие заключения государственной экспертизы (дата, №) | Сметная стоимость (в текущих ценах 2013г.) | Остаток сметной стоимости на 1.01.2014г. (тыс.руб.) | Планируемый объем финансирования на 2014-16 годы (тыс.рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капитальный, ремонт улично дорожной сети г. Куса Челябинской области: Устройство тротуаров от почты по ул. Ю.Гагарина и ул. Свердлова сбербанка по ул. Свердлова,18 г. Куса, 7 участков" | -- /1,245 | проект | №264-ТД-КР-690 11.04.2012г. | 4777 | 4777 | 4777 | 4775 | 2 |
| Ремонт автомобильноой дороги по ул. Гагарина от ул. Андроновых до ул. Ленинградской; ул. Герцена от ул. Ленина до выезда из г.Куса. (с тротуарами) | --/ 1,845 | проект | №74-1-3-1404-11 19.12.2011г. | 12935 | 12935 | 12935 | 11933 | 2 |
| Ремонт а/дороги ул.Р. Люксембург от ул. Доватора до ул. К. Либкнехта. | 0,280/ -- | смета дефект. ведомость | нет | 1256 | 1256 | 1256 | 1254 | 2 |
| Ремонт а/дорог: по ул. Савина от ул. Доватора, ул. Молодежная, К.Либкнехта до ул. Доватора. г. Куса Челябинской области. | 0,950/ -- | смета дефект. ведомость | нет | 4820 | 4820 | 4820 | 4818 | 2 |
| Ремонт а/дороги и тротуара по ул. Советская от ул. Андроновых до магазина "Русалочка" | 0,650/0,650 | смета дефект. ведомость | нет | 2627 | 2627 | 2627 | 2625 | 2 |
| Ремонт а/дороги от дороги г.Куса-г.Златоуст до мусульманского кладбища г Куса Челябинской области | 0,478/ -- | смета дефект. ведомость | нет | 3182 | 3182 | 3182 | 3180 | 2 |
| Капитальный ремонт дороги в районе "Мыс" от магазина "Кормилец" до выезда из г. Куса. | 0,950/ -- | смета дефект. ведомость | нет | 5500 | 5500 | 5500 | 5498 | 2 |
| Ремонт участка дороги от ул. Гагарина до садиона "Труд". | 0,350/ -- | смета дефект. ведомость | нет | 550 | 550 | 550 | 548 | 2 |
| Ремонт а/дороги ул. Станционная от ж/д вокзала через переезд по ул. Блюхера г. Куса Челябинской области. | 1,150/ -- | смета дефект. ведомость | нет | 3962 | 3962 | 3962 | 3960 | 2 |
| Берегоукрепительные работы и ремонт автомобильной дороги в г.Куса Челябинской области. | 0,650/0,650 | проект | проходит госэкспертизу | 12876 | 12876 | 12876 | 12874 | 2 |
| Устройство тротуара по ул. Декабристов от ул. Бубнова (рынок)до ул. Глинки г. Куса Челябинской области. | -- /0,550 | смета дефект. ведомость | нет | 1169 | 1169 | 1169 | 1167 | 2 |
| Кап. ремонт дороги по ул. Некрасова от ул. Свердлова до ул. Куйбышева | 0,600/ 0,600 | смета дефект. ведомость | нет | 2800 | 2800 | 2800 | 2798 | 2 |
| Устройство тротуара по ул. Андроновых от ул.Индустриальн. до бани. | -- /0,200 | смета дефект. ведомость | нет | 450 | 450 | 450 | 449 | 1 |
| Кап. ремонт дороги по ул. Айская до пересечения ул. Суворова и ул. Свободы | 0,850/ -- | смета дефект. ведомость | нет | 4500 | 4500 | 4500 | 4498 | 2 |
| Кап. ремонт дороги по ул. Пионер от ул. Куйбышева до переезда. | 0,320/ -- | смета дефект. ведомость | нет | 721 | 721 | 721 | 719 | 1 |
| Благоустройство территории домов по ул. Гагарина № 46,48 | 0,160/0,160 | проект | гос. экспертиза есть | 3558 | 3558 | 3558 | 3556 | 2 |
| Благоустройство дворовой территории жилых домов № 13,15 по ул. М.Бубнова | 0,150/0120 | проект | № 833-ТД-КР-3305 29.12.2012г. | 3288 | 3288 | 3288 | 3286 | 2 |
| Ремонт дороги к детскому дому от ул. Гагарина с выездом на ул. Индустриальная г. Куса | 0,220/0150 | смета дефект. ведомость | нет | 950 | 950 | 950 | 948 | 2 |
| Ремонт дороги по ул. К. Маркса от ул. Индустриальная до ул. Шорса г. Куса. | 0,260/-- | смета дефект. ведомость | нет | 540 | 540 | 540 | 538 | 2 |
| ИТОГО: | 8,990/6,170 |  |  | 70163 | 70163 | 70163 | 70131 | 32 |

Приложение № 1

Заявка на софинансирование из областного бюджета работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Кусинского городского поселения     на 2014г. – 2016г.

| Наименование объектов (мероприятий) вида работ | Мощность проектной (сметной) документации), км. дор./трот. | Наличие утвержденной проектной (сметной) документации (дата, №) | Сметная стоимость (в текущих ценах 2013г.) | 2014 г. тыс.руб. | 2015 г. тыс.руб. | 2016 г. тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капитальный, ремонт улично дорожной сети г. Куса Челябинской области: Устройство тротуаров от почты по ул. Ю.Гагарина и ул. Свердлова сбербанка по ул. Свердлова,18 г. Куса, 7 участков" | -- /1,245 | проект №264-ТД-КР-690 11.04.2012г. | 4777 | 4777 |  |  |
| Ремонт автомобильноой дороги по ул. Гагарина от ул. Андроновых до ул. Ленинградской; ул. Герцена от ул. Ленина до выезда из г.Куса. (с тротуарами) | --/ 1,845 | проект №74-1-3-1404-11 19.12.2011г. | 12935 | 6868 |  |  |
| Ремонт а/дороги ул. Р. Люксембург от ул. Доватора до ул. К. Либкнехта. | 0,280/ -- | смета дефект. ведомость | 1256 |  | 1256 |  |
| Ремонт а/дорог: по ул. Савина от ул. Доватора, ул. Молодежная, К.Либкнехта до ул. Доватора. г. Куса Челябинской области. | 0,950/ -- | смета дефект. ведомость | 4520 |  | 4520 |  |
| Ремонт а/дороги и тротуара по ул. Советская от ул. Андроновых до магазина "Русалочка" | 0,65/0,65 | смета дефект. ведомость | 2627 | 2627 |  |  |
| Ремонт а/дороги от дороги г.Куса-г.Златоуст до мусульманского кладбища г Куса Челябинской области | 0,478/ -- | смета дефект. ведомость | 3182 |  |  | 3182 |
| Капитальный ремонт дороги в районе "Мыс" от магазина "Кормилец" до выезда из г. Куса. | 0,950/ -- | смета дефект. ведомость | 5500 |  |  | 5500 |
| Ремонт участка дороги от ул. Гагарина до садиона "Труд". | 0,350/ -- | смета дефект. ведомость | 550 |  | 550 |  |
| Ремонт а/дороги ул. Станционная от ж/д вокзала через переезд по ул. Блюхера г. Куса Челябинской области. | 1,150/ -- | смета дефект. ведомость | 3962 |  | 3962 |  |
| Берегоукрепительные работы и ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская г.Куса Челябинской области. | 0,650/0,650 | проект на экспертизе | 12876 |  |  | 12876 |
| Устройство тротуара по ул. Декабристов от ул. Бубнова (рынок)до ул. Глинки г. Куса Челябинской области. | -- /0,550 | смета дефект. ведомость | 1169 |  | 1169 |  |
| Кап. ремонт дороги по ул. Некрасова от ул. Свердлова до ул. Куйбышева | 0,600/ -- | смета дефект. ведомость | 2800 |  | 2800 |  |
| Устройство тротуара по ул. Андроновых от ул. Индустриальн. до бани. | -- /0,200 | смета дефект. ведомость | 450 |  | 450 |  |
| Кап. ремонт дороги по ул. Айская до пересечения ул. Суворова и ул. Свободы | 0,850/ -- | смета дефект. ведомость | 4500 |  | 4500 |  |
| Кап. ремонт дороги по ул. Пионер от ул. Куйбышева до переезда. | 0,320/ -- | смета дефект. ведомость | 721 |  | 721 |  |
| Благоустройство территории домов по ул. Гагарина № 46,48 | 0,900/-- | проект экспертиза. | 3558 | 1700 |  |  |
| Благоустройство дворовой территории жилых домов № 13,15 по ул. М.Бубнова | 0,150/0120 | № 833-ТД-КР-3305 29.12.2012г. | 3288 | 3276 |  |  |
| Ремонт дороги по ул. К. Маркса от ул. Индустриальная до ул. Шорса г. Куса. | 0,260/-- | смета дефект. ведомость | 540 |  | 540 |  |
| Ремонт дороги к детскому дому от ул. Гагарина с выездом на ул. Индустриальная г. Куса | 0,220/0150 | смета дефект. ведомость | 950 |  | 950 |  |
| ИТОГО: | 8,990/6,140 |  | 70161,0 | 19248,0 | 21418,0 | 21558,0 |
| Работы по внедрению и содержанию технических средств организации и регулирования дорожного движения. | - | сводно- сметный расчет | 752 | 752 | 805 | 853 |
| ИТОГО: | 8,990/6,140 |  | 70913,0 | 20000,0 | 22268,0 | 22411,0 |

Приложение №2

Сводный сметный расчет на работы по внедрению и содержанию технических средств  организации и регулирования дорожного движения  по Кусинскому городскому    поселению

|  |  |  |  | Шифр,номер норматива, | Единичная | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Ед. | Количество | код ресурса | сметная |  |
|  |  | изм. |  |  | расценка (руб) | (руб.) |
|  | Областное финансирование |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание локального светофорного объекта | об. | 48 | Е 101-07-001-1 | 5211 | 250 106 |
| 2 | Замена световозвращающих знаков | шт. | 8 | Е 101-09-004-1 | 4582 | 36 662 |
| 3 | Замена световозвращающих знаков (СВЗ) | шт. | 16 | Е 101-09-002-1 | 5 341 | 85 452 |
| 4 | Разметка дорог продольная | км | 14 | Е27-09- 16-1 | 12 709 | 177 926 |
| 5 | Разметки дорог-пешеходные переходы | м2 | 270 | Е 101-11-001-1 | 266 | 71 916 |
|  | Итого |  |  |  |  | 622 062 |
|  | Транспортные расходы 2,5% | руб. |  |  |  | 15 552 |
|  | НДС 18% | руб. |  |  |  | 114 770 |
|  | Итого с НДС | руб. |  |  |  | 752 384 |

Нанесение разметок на проезжей части дорог.

(номера разметок 1.1 и 1.5, ГОСТ 512562011)

| № | Наименование улиц | Длина дорог м. | Длина разметок 2014 г. | Длина разметок 2015 г. | Длина разметок 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Суворова | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2. | ул. Победа | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3. | ул. 3-Интернационал | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 4. | ул. Андроновых | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | от бани до памятника погибшим Кусинцам в годы ВОВ. | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 6. | ул. Гагарина | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 7. | ул. Свердлова | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 8. | ул. Ленинградская | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 9. | ул. Бубнова | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 10. | ул.Герцена | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 11. | ул. Щорса | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 12. | ул. Лесная | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13. | ул. Глинки | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. | ул. Окт.Революции | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | ул. Елькина | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 16. | ул. Доватора | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 17. | ул. Декабристов | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 18. | ул. Спартака | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 19. | ул. Ленина | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 20. | ул. Володарского | 450 | 150 | 150 | 150 |
| 21. | ул. Ст.Разина | 150 | 75 | 75 | 75 |
| 22. | ул. Красноармейская | 450 | 150 | 150 | 150 |
|  | Итого: | 14675 | 14000 | 14000 | 14000 |

Примечания:

Администрация Кусинского городского поселения оставляет за собой право вносить изменения в целевую программу «Развития дорожного хозяйства Кусинского городского поселения на 2014-2016 г.г.» в период реализации данной программы.

Исполнитель:

Вед.спец.

Харисов Р.М.

т. 3-02-00