УТВЕРЖДЕНА:

Решением Совета депутатов

Кусинского городского поселения

от «25» июня 2013 г. № 29

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДА Кусы на 2014 – 2017 годы»

г.Куса  2013 г.

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Развитие улично-дорожной сети города Кусы

на 2014 -2017 годы»

| Наименование Программы |  | «Развитие улично-дорожной сети города Кусы на 2014 – 2017 годы» |
| --- | --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |  | Распоряжение Главы Кусинского городского поселения от 04 .10.2010 г. № 165 |
| Муниципальный заказчик |  | Администрация Кусинского городского поселения |
| Координатор Программы | Заместитель главы Кусинского городского поселения |  |
| Разработчик Программы | Специалисты Администрации Кусинского городского поселения |  |
| Цели Программы | Улучшение социально – экономической среды и жизнеобеспечения населения города на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в транспортную систему города путём оптимизации взаимоотношений в сфере содержании в сфере содержания уличной – дорожной сети (далее УДС), а также рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития УДС города. |  |
| Задачи Программы | Осуществление инвентаризации и диагностики уличной – дорожной сети, а также формирование единого реестра дорог города. Обеспечение надлежащего содержания УДС. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостов. Улучшение транспортно – эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города. Совершенствование системы организации дорожного движения и внедрения современных средств регулирования дорожного движения. Внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты при дорожном строительстве. Повышение пропускной способности дорог и экологической ситуации в городе. Повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства. |  |
| Целевые индикаторы и показатели | Увеличение пропускной способности наиболее напряженных участков улично-дорожной сети города. Снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий. Создание оптимальной системы финансирования дорожного хозяйства. |  |
| Сроки реализации Программы | 2014-2017 годы, с проведением ежегодного анализа выполнения программных мероприятий. |  |
| Финансовое обеспечение Программы | Финансирование из областного бюджета. Бюджет муниципального образования. |  |

- ВВЕДЕНИЕ

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории города Куса составляет, по предварительным данным 85,64 км., в том числе с твердым покрытием (асфальтобетон) – 36,25 км., что составляет 42,32%

Развитие транспортной инфраструктуры города Куса осуществлялось согласно генерального плана развития города, разработанного институтом «Челябинскгражданпроект» в 1981 году. Основные положения Генплана в области дорожного строительства и развития транспорта были не реализованы, в том числе:

- не произошло упорядочение транспортной системы города путем создания сети магистральных улиц с выходом на внешние направления;

- не произошло трассировки грузовой магистрали в обход селитебной территории города;

- не получило развитие внутригородское автобусное сообщение;

- не произведена реконструкция основных улиц города, расширение проезжей части (ширина проезжей части главных улиц в настоящее время 6 – 7 метров)

В 2009 году НП «Уральский институт Урбанистики» разработал новый генеральный план города Кусы. Учитывая изменения социально – экономической обстановки в городе и в районе, увеличение количества транспортных средств в нем предусмотрена корректировка развития улично-дорожной сети. При этом основные нереализованные положения сохранились  в новом Генплане.

Настоящей Программой предусматриваются первоочередные мероприятия по обеспечению соответствия параметров улично-дорожной сети потребностям участников дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций города, с учётом ресурсных возможностей.

- СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Анализ существующего состояния  улично-дорожной сети (далее УДС) города показывает, что при выполнении программы УДС – 2011г по 2013г проделана большая работа по выполнению задач  возникающих  настоящее время в силу как объективных, так и субъективных причин, требующих решения. За последние два года в городе  применялся комплексный подход к решению задач  по улучшению транспортной инфраструктуры. При реализации Генплана развития города Кусы вопросы совершенствования дорог рассматриваются  детально   и реализуется соответствующим решением.

Есть и проблемы : Развитие УДС происходит недостаточными темпами. Кроме того, через город ежедневно следуют транзитные  средства. В настоящее время ширина проезжей части дорог общегородского и районного значения составляет 6 – 7 м и для увеличения пропускной способности, с учетом роста числа транспортных средств, нуждается в расширении. Не реализованные крупные проекты; «Реконструкция плотины, строительство моста через реку Куса».

Несмотря на то, что в последнее время происходило увеличение выделения средств на ремонт дорог, как из областного бюджета, так и из местного (Таблица 1), финансирование осуществлялось по остаточному принципу, без учета реальных

потребностей и без применения методов среднесрочного планирования. При этом сложившаяся отраслевая система не обеспечивает проведения ряда необходимых мероприятий, таких как:

а) регулярный мониторинг за состоянием дорожных одежд;

б) комплекс профилактических работ в соответствии с нормативными требованиями по межремонтным срокам.

Таблица 1. Расходование средств областного и местного бюджетов на ремонт и содержание дорог в г. Кусе (тыс. рублей)

| Год | 2011 г. |  |  | 2012г. |  |  | 2013 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работы | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Обл. бюджет | Местный бюджет |  | Обл. бюджет | Местный бюджет |
| Ремонт дорог | 26102,55 | 171,00 |  | 25189,20 | 221,90 |  | 9600,00 | 261,11 |
| Содержание дорог | 297,00 | 297,00 |  |  | 490,00 |  |  | 1429,20 |
| ВСЕГО | 25805,55 |  | 468,00 | 24699,20 |  | 711,90 | 9600,00 | 1690,31 |

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – улучшение социально-экономической среды  и жизнеобеспечения населения города на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложения в транспортную систему города путём оптимизации взаимоотношении в сфере содержания УДС, а также рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях развития УДС города.

Основными задачами Программы являются:

-осуществление инвентаризации и диагностики УДС, а также формирование единого реестра дорог города;

- строительство, реконструкции и капитальный ремонт дорог, транспортных развязок, мостов;

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города;

- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрения современных средств регулирования дорожного движения;

- внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты в дорожном строительстве;

- повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы (2014-2017 годы) планируется осуществить мероприятия по следующим направлениям:

1. Проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету дорог города.

2. Проведение проектирования и осуществление работ по строительству и капитальному ремонту дорог, мостов и тротуаров.

3. Совершенствование взаимоотношений, оптимизация расходов и повышение качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной инфраструктуры города.

4. Передача участков транзитной дороги в собственность Челябинской области.

5. Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Направление 1. Проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учету дорог города.

В целях проведения систематизации и учета, автомобильных дорог города необходимо провести паспортизацию улично-дорожной сети.

Для осуществления данного мероприятия предлагается выделить в 2014 году из средств бюджета муниципального образования 10,0 тыс. рублей.

В ходе составления предварительного перечня автодорог общего пользования на территории Кусинского городского поселения выяснилось, что около 60 км. дорожной сети не входят в состав специального раздела реестра муниципального имущества. Данные дороги подлежат приемке в муниципальную собственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автомобильных законах дорогах и дорожной деятельности в Российской  Федерации», Уставом Кусинского городского поселения. Регистрация права собственности осуществляется на основании технической документации – паспортов автомобильных дорог.

Реализация данного направления позволит:

- систематизировать базу данных в сфере содержания дорожной сети города;

- совершенствовать отраслевую нормативно-правовую базу.

Направление 2. Проведение проектирования и осуществление работ по строительству и капитальному ремонту дорог, мостов и тротуаров.

Работы по строительству и модернизации муниципальных дорог планируется осуществлять в соответствии с положениями Генерального плана развития города, с учетом возможных корректировок транспортной схемы.

Принимая во внимание тот факт, что основная масса улично-дорожной сети города не соответствует нормативным требованиям, а также с учетом объемности затрат на осуществление капитального ремонта, финансирование и проведение данного вида работ целесообразно планировать в долгосрочной перспективе. По оценкам специалистов стоимость капитального ремонта 1 м2 асфальтированных дорог составляет 800-900 рублей, т.е. стоимость 1 погонного метра при ширине дороги 6 м составляет 3600-5400 руб. Протяженность дорог с асфальтовым покрытием составляет 33,45 км, из них дорог общегородского и районного значения 17,74 км. В данной Программе предусматривается капитально ремонтировать 4 – 4,5 км дорог ежегодно. Для реализации данных мероприятий в рамках Программы необходимо выделять 19,0 – 21,0 млн.рублей ежегодно.

Стоимость ремонта щебеночных дорог без асфальтирования в данной Программе принята 300 руб., т.е. стоимость 1 погонного метра – 1800 рублей. Программой

предусмотрено отремонтировать за 4 года не менее 8 км щебеночных дорог, для чего необходимо выделять 3 – 3,6 млн.руб. ежегодно.

Важнейшим мероприятием данного направления является проектирование. Учитывая необходимость выделения достаточно больших средств на строительство и капитальный ремонт дорог, возможностей бюджета муниципального образования будет явно недостаточно. В связи с этим следует предусматривать получение средств в качестве субсидий из областного бюджета на мероприятия по реконструкции и ремонту дорог. Суммы финансирования из областного бюджета будут уточняться ежегодно с принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год.

По опыту 2010-2013 годов можно сделать вывод о том, что субсидии из вышестоящих бюджетов на проведение строительства и капитального ремонта дорог будут выделяться с учетом наличия готовых проектов. Так постановлением Правительства РФ №358 от 09.07.2007 года одним из непременных условий для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2014 году является наличие проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт дорог с положительным заключением Госэкспертизы.

В связи с этим необходимо предусмотреть выделение денежных средств из бюджета Кусинского городского поселения на выполнение проектно-изыскательских работ в сумме 900 – 1200 тыс.руб. ежегодно

По результатам проектирования будут составлены уточненные сметы, на основе которых в рамках Программы будет планироваться выделение денег из бюджета Кусинского городского поселения на проведение капитального ремонта и строительства дорог.

В рамках системного подхода, наряду с осуществлением строительства и модернизации   УДС, планируется также вести работы по благоустройству и озеленению прилегающей территории. Финансирование данных работ будет предусмотрено при выполнении проектов.

Наличие проектно-сметной  документации позволит детализировать заявки муниципального образования на осуществление софинансирования  работ по реконструкции  и капитальному ремонту УДС из вышестоящих бюджетов.

В рамках данного направления необходимо также провести обследование мостов  на территории города  с целью оценки их фактического состояния и принятия решения (в случае необходимости).

Проведение работ по ремонту и реконструкции УДС позволит:

- изолировать внутригородское транзитное движение по отношению  к основным планировочным и  функциональным зонам;

- качественно улучшить состояние УДС и увеличить пропускную способность дорог города с наиболее интенсивным движением;

- сократить вредное воздействие, оказываемое  транспортным потоком на состояние окружающей среды;

- повысить безопасность участников дорожного движения.

Направление 3. Совершенствование взаимоотношений, оптимизация расходов и повышение качества  работ в сфере содержания и ремонта транспортной инфраструктуры города.

В целях надлежащего содержания УДС в соответствии с законодательством РФ, а также для повышения качества обслуживания улично-дорожной сети города необходимо произвести расчет норматива финансирования данной сферы.

Для определения нормативной потребности финансирования содержания улично-дорожной сети необходимо произвести соответствующее экономическое обоснование (в расчете на 1 километр муниципальных дорог). По предварительным оценкам, учитывая текущее состояние дорог и тротуаров города, а также других элементов дорожной инфраструктуры (светофоры, уличное освещение и др.) для нормативного содержания улично-дорожной сети города необходимо 32,6 млн.руб. в год. На содержание одного километра, соответственно, необходимо расходовать 380,7 тыс.руб в год (32,6 млн.руб. / 85,64 м). Однако данные показатели требуют детализации как в части затрат, так и в части протяженности дорог.

В 2013 году из бюджетов всех уровней планируется израсходовать 11,290 млн.руб. на ремонт и содержание автомобильных дорог (см. таблицу 1), что в сумме составляет 34,6% от потребности.

Реализация данного направления позволит:

- оптимизировать структуру взаимоотношений органов местного самоуправления с обслуживающей организацией;

- создать более работоспособную организацию с высоким потенциалом, обеспечивающую качественное выполнение социально значимых услуг;

- обеспечить выполнение всего комплекса работ по содержанию и ремонту дорог и привести к нормативному состоянию улично-дорожную сеть города;

- вести работу по учету и систематизации данных по дорогам города;

- оперативно планировать и более качественно производить текущий ремонт автодорог;

- определить нормативный показатель необходимого финансирования на содержание УДС в количественном выражении и упорядочить выделение средств из местного бюджета;

- увеличить показатели по межремонтным срокам для дорожного покрытия .

Направление 4. Передача участка транзитной дороги в государственную собственность Челябинской области.

В соответствии с Показателями определения автомобильных дорог общего пользования Челябинской области регионального или межмуниципального значения, утвержденными Постановлением Правительства Челябинской области от 14.11.2006 № 74/255, транзитный участок дороги Медведевка – Куса – Злоказово, протяженностью 5,2 км, проходящей по городской территории, подлежит передаче в государственную собственность Челябинской области.

Для осуществления процесса передачи необходимо провести работу по подготовке и сбору необходимых технических и правоустанавливающих документов.

Реализация данного направления позволит:

- сократить расходы бюджета на текущее содержание УДС;

- упорядочить областной и муниципальный реестр автомобильных дорог.

Направление 5. Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

В состав улично-дорожной  сети входят технические средства организации дорожного  движения и другие элементы дорожной инфраструктуры, требования  к которым также  устанавливаются государственными стандартами. Поэтому проведение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения является неотъемлемой частью концептуального подхода к решению вопросов дорожного хозяйства и транспорта.

В рамках  Программы намечено провести ряд мероприятий (Таблица  2).

Средства  организации дорожного движения  (дорожные знаки, разметка, светофоры) располагаются  и оборудуются в соответствии с установленными документами – дислокацией дорожных знаков и комплексной транспортной схемой города. В связи с этим крайне необходимо осуществить разработку данных  документов в ближайшее время.

Таблица 2. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе на 2014-2017 годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016-2017г. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Составление комплексной транспортной схемы города, дислокации дорожных знаков | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| 2 | Определение интенсивности движения на магистральных улицах | - |  | - |  | - |
| 3 | Установка светофорных объектов | 1200,0 |  | 1200,0 |  | - |
| 4 | Установка табло обратного отсчета и звуковых индикаторов на светофорных объектах | 200,0 |  | 200,0 |  | 400,0 |
| 5 | Обустройство и реконструкция искусственных неровностей | 60,0 |  | 50,0 |  | 100,0 |
| Итого по году: |  | 1470,0 |  | 1460,0 |  | 510,0 |
| Всего: 3440,0 |  |  |  |  |  |  |

Общепризнанными «очагами аварийности» в городских условиях являются перекрестки. В целях организации дорожного движения необходимо установить на некоторых перекрестках города светофорные объекты (ул.  Ленинградская – ул. Ленина;  ул. Суворова – ул. Победы и др.).

В некоторых случаях наиболее целесообразно регулировать дорожное движение обустройством искусственных  дорожных неровностей (ИДН). Практика показывает, что при оборудовании пешеходных переходов ИДН аварийность с участием пешеходов в данном конкретном месте снижается до нуля. При этом затраты бюджета минимальные, что способствует повышению эффективности расходования бюджетных средств.

Существующие ИДН на территории города необходимо привести в соответствие с государственным стандартом.

Осуществление данных мероприятий позволит:

- снизить количество  и тяжесть последствий ДТП в городе;

- улучшить процесс регулирования дорожного движения;

- упорядочить финансирование на содержание средств регулирования дорожного движения.

V. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАМЫ

По причине отсутствия возможности уточнить объёмы финансирования по некоторым направлениям, а также объемы субсидирования из областного бюджета, финансовое обеспечение Программы будет ежегодно корректироваться.

В 2013 году  на реализацию мероприятий развития улично-дорожной сети запланировано:

ВСЕГО:                              12665,00тыс.руб.

В том числе:

Местный бюджет:              3065,00 тыс.руб.

Областной бюджет:            9600,00 тыс.руб.

Выполнены следующие мероприятия:

| № пп | Наименование работ | Протяженность, км | Сумма затрат, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт (асфальтирование): |  |  |
| 1 | Ремонт а/дороги продолжение ул. Суворова от ул. Победы включая часть улиц Свобода и Крупская с устройством тротуара по ул. Суворова от ул. Победа до ул. Свобода. | 0,85 | 5768,33 |
| 2 | Ремонт подъездных дорог к домам по ул. Индустриальная № 49 и ул. Ленина № 16,18 в г. Куса Челябинской области. |  | 3831,67 |
|  | Ямочный ремонт асфальтированных дорог |  |  |
|  | Улицы : Красноармейская, Андроновых, Гагарина, Глинки, Окт.революции, Доватора, К.Либкнехта, Уральская, Пионер, 3-Итернац., Ленина, Лесная, Декабристов, Елькина. | 367м2 | 215,00 |
| 3 | Содержание дорог | 81,0 | 2850,00 |

Работы по содержанию городских дорог в соответствии с результатами конкурса заключен контракт на период с 01.01.2013г по 15.04.2013г   ИП «Крылов Г.Н.». Израсходовано средств городского бюджета 1752,00 тыс. руб.

Потребность в финансировании по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети на 2011 -2013 годы определена на основании предварительных расчетов и должна быть подтверждена проектно -сметными работами в рамках реализации Программы.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети города Куса на 2014 – 2017 годы, предусмотренные Программой, будут проводиться в объёмах финансирования  в соответствии с Приложениями 2 и 3.

Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы:

ВСЕГО:    88336,14 т.руб.

В том числе:

Местные бюджеты :  22975,2 т.руб.

Областной бюджет:  65360,94 т.руб.

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

Контроль за исполнением Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы Кусинского городского поселения. Исполнителем работ в части организации мероприятий, заключения договоров и контрактов с подрядными организациями в рамках Программы является специалист по строительству администрации Кусинского городского поселения. Реализация мероприятий Программы осуществляется путём заключения договоров с подрядными организациями в соответствии  с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-Ф3 «О размещении законов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». По окончании финансового года администрация  представляет отчёт Совету депутатов Кусинского городского поселения о ходе реализации мероприятий Программы.

VII. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемое снижение дорожно-транспортных происшествий  из-за сопутствующих дорожных условий в расчёте на 100 тыс. ед. зарегистрированных в городе автомобилей – 5-10%.                                                                                                                                                 Помимо этого ожидаются качественные изменения в сфере дорожного хозяйства, эффект от которых объективно оценить не представляется возможным.                                           Проведение целенаправленного и скоординированного комплекса мероприятий позволит создать условия для улучшения качества социально-экономический среды и жизнеобеспечения населения города, а также принесёт косвенный экономический эффект ( за счёт повышения инвестиционного потенциала города ).

Направление 1. Проведение комплекса мероприятий по инвентаризации и учёту дорог города.

| Цель направления | Систематизация и учёт автомобильных дорог города. |
| --- | --- |
| Содержание направления (мероприятия) | 1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов, устанавливающих показатели определения автомобильных дорог общего пользования, а также порядок включения объектов в перечень автодорог города. 2.Проведение паспортизации улично-дорожной сети. 3.Регистрация права муниципальной собственности на автомобильные дороги, находящиеся на территории Кусинского городского поселения |
| Срок реализации мероприятий | 1-й этап – 2010 – 2013 годы; 2-й этап – 2014 – 2017 годы; 3-й этап – 2018 – 2021 годы. |

| Ресурсное обеспечение направления (тыс. рублей) | Источник финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет муниципального образования | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Исполнители мероприятий | 1-специалист по строительству Администрации Кусинского городского поселения; 2 и 3 – Администрация Кусинского городского поселения (координатор – специалист по строительству Администрации Кусинского городского поселения) совместно с уполномоченными организациями. |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | Формирование официального перечня автомобильных дорог города. Возможность проведения более качественного перспективного планирования работ по ремонту УДС . Систематизация базы данных в сфере содержания дорожной сети города. |  |  |  |  |

Направление 2. Проведение проектирования и осуществление работ по строительству и капитальному ремонту дорог, мостов и тротуаров.

| Цель направления | Совершенствование улично-дорожной сети города |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание направления (мероприятия) | 1. Проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта дорог города. 2. Осуществление капитального ремонта городских дорог и тротуаров. 3. Обследование мостов. |  |  |  |  |
| Срок реализации мероприятий | Весь период действия Программы. |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение направления (тыс. рублей | Источник финансирования | 2014год | 2015год | 2016-2017года | Всего |
|  | Бюджет муниципального образования | 1000,00 | 1000,00 | 2000,00 | 4000,00 |
|  | Областной бюджет | - | - | - | - |
| Исполнители мероприятий | Администрация Кусинского городского поселения совместно с эксплуатирующей организацией (по согласованию) |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | Решение ряда социально-экономических проблем, при доведении до нормативного состояния и увеличении пропускной способности дорог города с наиболее интенсивным движением. Повышение безопасности участников дорожного движения. |  |  |  |  |

Направление 3.  Совершенствование взаимоотношений, оптимизация расходов и повышение качества работ в сфере содержания и ремонта транспортной инфраструктуры города (годового анализа выполнения программных мероприятий, нормативного акта)

| Цель направления |  | Создание системы, позволяющей обеспечить содержание улично-дорожной сети города в надлежащем состоянии с нормативными требованиями |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание направления (мероприятия) |  | 1. Передать дороги и объекты дорожной инфраструктуры в хозяйственное ведение эксплуатирующей организации (выбирается на конкурсной основе) 2. Разработать и осуществить комплекс мер по оптимизации организационной структуры эксплуатирующей организации, а также совершенствованию технологического обеспечения деятельности в области содержания автодорог. 3. Укрепить и усовершенствовать материально-техническую базу эксплуатирующей организации. 4. Рассчитать норматив денежных затрат на содержание автомобильных дорог . |  |  |  |  |
| Срок реализации мероприятий | 1 – первое полугодие 2014 года; 2 и 3 – весь период действия Программы; 4 – 2014 год. |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение направления(тыс. рублей) | Источник финансирования |  | 2014 год | 2015 год | 2016-17 годы | Всего |
|  | Бюджет муниципального образования |  | 3000,00 | 3300,00 | 6900,00 | 13200,00 |
| Исполнители мероприятий | 1 – Администрация Кусинского поселения, совместно с эксплуатирующей организацией (по согласованию); 2 и 4 – эксплуатирующая организация (по согласованию); 3 – эксплуатирующая организация (по согласованию) совместно с Администрацией Кусинского городского поселения. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | Оптимизация перспективных расходов бюджета на содержание УДС за счёт увеличения межремонтных сроков для дорожного покрытия. Качественное улучшение благоустройства территорий, прилегающих к УДС. |  |  |  |  |  |

Направление 4. Передача участка транзитной дороги в государственную собственность Челябинской области.

| Цель направления | Приведение в соответствие перечня автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности Челябинской области и соответствующего перечня муниципального образования. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание направления (мероприятия) | Подготовка необходимой документации для реализации процесса передачи дороги в государственную собственность Челябинской области . |  |  |  |  |
| Срок реализации мероприятий | Период с 4 квартала 2014 года по 1 квартал 20116 год. |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение направления (тыс. рублей) | Источник финансирования | 2014 год | 2015 год | 2016 года | Всего |
|  | Бюджет муниципального образования | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| Исполнители мероприятий | Администрация Кусинского городского поселения (координатор – специалист по строительству Администрации). |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | Сокращение расходов бюджета муниципального образования за счёт исключения финансирования содержания и ремонта данного объекта. |  |  |  |  |

Направление 5. Проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения .

| Цель направления | Повышение безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание направления (мероприятия) | 1. Составление комплексной транспортной схемы города, дислокации дорожных знаков. 2. Определение интенсивности движения на магистральных улицах. 3. Установка светофорных объектов . 4. Установка табло обратного отсчёта и звуковых индикаторов на светофорных объектах. 5. Обустройство и реконструкция искусственных дорожных неровностей . |  |  |  |  |
| Срок реализации мероприятий | 1 – 2014 год; 2 – 2015 год; 3, 4 и 5 – весь период действия Программы. |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение направления (тыс. рублей) | Источник финансирования | 2014год | 2015год | 2016-2017годы | Всего |
|  | Бюджет муниципального образования | 1900,00 | 1900,00 | 1400,00 | 5200,00 |
| Исполнители мероприятий | 1, 2, 5 – Администрация Кусинского городского поселения (координатор – специалист по строительству); 3, 4 – Администрация Кусинского городского поселения совместно с эксплуатирующей организацией (по согласованию) |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты | Снижение количество и тяжести последствий ДТП в городе. Упорядочение финансирования на содержание средств регулирования дорожного движения. |  |  |  |  |

Приложение 1 к целевой ведомственной Программе «Развитие улично-дорожной сети города Куса на 2014-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ улиц  города Куса,  по которым проходят дороги общегородского и районного значения

| № п/п | Наименование улицы |  | Протяженность улицы/ дороги, км | Площадь, тыс.кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги, проходящие по территории города (на станцию – горбольницу) |  | 2,3 | 16,1 |
| 2. | Улицы общегородского значения |  |  |  |
| 2.1 | Ул. Суворова |  | 0,6 | 4,2 |
| 2.2 | Ул. Победы |  | 0,58 | 4,06 |
| 2.3 | Ул. Красноармейская |  | 0,54 | 3,78 |
| 2.4 | Ул. Андроновых |  | 0,58 | 4,06 |
| 2.5 | Ул. Гагарина |  | 1,71 | 11,97 |
| 2.6 | Ул. Герцена |  | 1,15 | 8,05 |
| 2.7 | Ул. Бубнова |  | 0,62 | 4,34 |
| 2.8 | Ул. Ленинградская |  | 0,57 | 3,42 |
| 2.9 | Ул. Уткина |  | 0,23 | 1,38 |
| 2.10 | Ул. Вокзальная |  | 0,26 | 1,82 |
| 2.11 | Ул. Урицкого |  | 0,12 | 0,84 |
| 2.12 | Ул. Елькина |  | 0,3 | 2,1 |
| 2.13 | Ул. Олимпийская |  | 0,88 | 6,16 |
| 2.14 | Ул. Щорса |  | 0,3 | 1,8 |
| 2.15 | Ул. Лесная |  | 0,5 | 3,0 |
| 2.16 | Ул. Глинки |  | 0,3 | 1,8 |
| 2.17 | Ул. Октябрьской революции |  | 0,13 | 0,78 |
| Протяженность улиц и дорог, км Из них: Протяженность улиц с капитальным покрытием проезжих частей, км/ % Протяженность улиц с переходными и низшими типами покрытий, км/ % |  |  | 9,37 9,37/ 100% 0/ 0 | 63,56 |
| 3. | Улицы районного значения |  |  |  |
| 3.1 | Ул. Спартака |  | 1,63 | 9,78 |
| 3.2 | Ул. 3 Интернационала |  | 1,8 | 10,08 |
| 3.3 | Ул. Красноармейская |  | 0,91 | 5,46 |
| 3.4 | Ул. Суворова |  | 1,88 | 11,28 |
| 3.5 | ул. Победа |  | 2,15 | 12,09 |
| Протяженность улиц и дорог, км Из них: Протяженность улиц с капитальным покрытием проезжих частей, км/ % Протяженность улиц с переходными и низшими типами покрытий, км/ % |  |  | 8,37 6,50/ 77% 1,87/ 22,3% | 62,31 |
| 4. |  | Улицы в жилой застройке |  |  |
| Протяженность улиц и дорог, км Из них: Протяженность улиц с капитальным покрытием проезжих частей, км/ % Протяженность улиц с переходными и низшими типами покрытий, км/ % |  |  | 65,78 20,38/ 28% 47,52/ 72% | 394,68 |
| Суммарная протяженность улично-дорожной сети города Куса на начало действия Программы, км В том числе: - с капитальным покрытием проезжих частей, км/ % - с переходными и низшими типами покрытий, км/ % |  |  | 85,64 36,250/ 42,3% 49,390/ 57/7% | 513,84 |

[1] В соответствии со СНиП 2.07.01-89 таблица 7:

- улицы общегородского значения – связывают удаленные планировочные районы, обеспечивают выход на внешние автодороги, ведут к общегородскому центру и основным местам приложения труда населения по кратчайшим расстояниям, а также обеспечивают пропуск внешних транспортных потоков по территории города;

- улицы районного значения – обеспечивают связи планировочных районов с улицами общегородского значения;

- улицы в жилой застройке – предназначены для обеспечения подъезда к группам жилых домов.

Приложение 2 к целевой ведомственной Программе «Развитие улично-дорожной сети города Куса на 2014-2017 годы»

Перечень работ по текущему содержанию УДС

| № пп | Мероприятия | Сроки реализации | Объем расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1 | -Зимнее содержанию дорог. -Очистка дорог не вошедших в контракт. (111- очередь) | 2014 – 2017 годы | 2500,00 300,00 | 2550,00 350,00 | 3000,00 400,00 | 3100,00 450,00 |
| 2 | Работы по осенне-весенне-летнему содержанию. (подметание, полив, ямочный ремонт дорог) | 2014 – 2017 годы | 500,00 | 520,00 | 550,00 | 590,00 |
| 3. | Софинансирование по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения. | 2014 – 2017 годы | 6,2 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 4. | Внедрению и содержанию технических средств. организации и регулированию дорожного движения. | 2014 – 2017 годы | 500,00 | 550,00 | 600,00 | 650,00 |
| 5. | Оплата за потребленную электроэнергию светофорными объектами | 2014 – 2017 годы | 80,00 | 110,00 | 120,00 | 125,00 |
| 6. | Проектирование объектов, государственная экспертиза | 2014 – 2017 годы | 1000,0 | 1200,0 | 1500,0 | 1700,0 |
|  | Всего: |  | 4886,2 | 5287,0 | 6178,0 | 6624,0 |

Приложение 3 к целевой ведомственной Программе «Развитие улично-дорожной сети города Куса на 2014-2017 годы»

Перечень мероприятий по ремонту дорог и устройству тротуаров.

| № п/п | Наименование вида работ и объектов | наличие госэксп. да/нет | Общая стоимость робот: т.руб. | длина |  | сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тротуаров м/п | Дорог м/п |  |
| 1. | - Устройство тротуаров от почты по ул. Гагарина, ул. Свердлова до автовокзала, от ул. Бубнова № 28,24 до Сбербанка по ул. Свердлова 18 г. Куса Челябинской области. | да | 4415,635 | 745 |  | 2014-20117гг |
| 2. | Ремонт а/дороги по ул. Гагарина от ул. Андроновых до ул. Ленинградской . (Включая устройство тротуаров от ул. Андроновых до ул. Ленинградская, тротуар по ул. Герцена от ул. Ленина до въезда г. Куса). | да | 8989,30, 2012г. | 2089 | 689 | 2014-20117гг |
| 3. | - Ремонт а/дороги от дороги г.Куса – г. Златоуст до мусульманского кладбища |  | 1900,00 |  | 700 | 2014-20117гг |
| 4. | - Ремонт а/дороги с асфальтированием ул. Станционная от ж/д вокзала через переезд по ул. Блюхера (по верхней дороге до РММ). |  | 2800 |  | 950 | 2014-20117гг |
| 5. | - Ремонт а/дороги: ул. Савина от ул. Доватора–ул. Молодежная, К.Либкнехта до ул. Доватора. |  | 6200 |  | 900 | 2014-20117гг |
| 6. | Берегоукрепительные работы и ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейской в г. Куса Чел. Обл. |  | 16000 |  | 230 | 2014-20117гг |
| 7. | - Ремонт а/дороги: ул. Айская от ул. Суворова. |  | 4000 |  | 650 | 2014-20117гг |
| 8. | Ремонт а/дороги по ул. Мичурина и ул. Ст.Разина от ул. Айская до ул. Володарская. |  | 4500 |  | 900 | 2014-20117гг |
| 9. | Ремонт а/дороги по ул. Советская от ул. Андроновых до магазина «Русалочка». |  | 6200 | 680 | 680 | 2014-20117гг |
| 10. | Ремонт участка дороги по ул. Андроновых от бани до ул. Гагарина. |  | 300 |  | 250 | 2014-20117гг |
| 11. | Ремонт участка дороги по ул. Гагарина от Сбербанка до ул. Свердлова. |  | 600 |  | 400 | 2014-20117гг |
| 12. | Ремонт участка дороги от ул. Гагарина до моста на «Мыс». |  | 400 |  | 300 | 2014-20117гг |
| 13. | Ремонт дороги по ул. Некрасова от ул. Свердлова до ул. Куйбышева |  | 3500 |  | 700 | 2014-20117гг |
| 14 | Ремонт дороги по ул.к.Маркса от ул. Индустриальная до ул. Шорса. |  | 1200 |  | 250 | 2014-20117гг |
|  | Итого: |  | 61004,93 | 3504 | 7559 |  |

|  | Ремонт дорог с щебеночным покрытием |  | длина км. | Стоимость работ т.руб. |  | сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дороги: ул.Строительная от ул.Декабристов до ул.Окт.революции | 0,3 |  | 180,0 | 2014-20117гг |  |
| 2 | Ремонт дороги: ул.Маликова от ул.Суворова – ул.А.Прокопьевой до ул.Победы | 0,48 |  | 288,0 | 2014-20117гг |  |
| 3 | Ремонт дороги: ул.Солнечная | 0,25 |  | 150,0 | 2014-2017гг |  |
| 4 | Ремонт дороги: ул.Некрасова до ул.Пионер | 0,83 |  | 498,0 | 2014-2017гг |  |
| 5 | Ремонт дороги: ул.Коммунар. | 1,17 |  | 702,0 | 2014-2017гг |  |
| 6 | Ремонт дороги: ул.Буревестник (по всей длине) | 2,0 |  | 120,0 | 2014-2017гг |  |
| 7 | Ремонт дороги: ул.З.Космодемьянской до пешеходного моста | 0,4 |  | 240,0 | 2014-2017гг |  |
| 8 | Ремонт дороги: от моста через р.Куса (в районе ООО «Рострубпласт) до ж.д. переезда (дорога через «Карпаты») | 0,4 |  | 240,0 | 2014-2017гг |  |
| 9 | Ремонт дороги: ул.Победы от ул.Суворова до ул. Крупской | 0,23 |  | 138,0 | 2014-2017гг |  |
| 10 | Ремонт дороги: объездная дорога через «Мыс» от пересечения улиц Спартак –Чапаева до автодороги Куса- Магнитка | 0,95 |  | 570,0 | 2014-2017гг |  |
| 11. | Ремонт а/дороги по ул. Павлова | 0,45 |  | 150,0 | 2014-2017гг |  |
| 12. | Ремонт а/дороги от ул. Буревестник до ул. 3 - Интернационала | 0,2 |  | 50,0 | 2014-2017гг |  |
| 13. | Ремонт а/ дороги по ул. Николаева | 0,3 |  | 70,0 | 2014-2017гг |  |
| 14. | Ремонт а/ дороги по ул. Победа | 0,8 |  | 200,0 | 2014-2017гг |  |
| 15. | Ремонт а/ дороги по ул. Герцена от ул. Лесная до ул. Индустриальная. |  |  |  | 2014-2017гг |  |
| 16. | Ремонт а/дороги ул. Борьба, Малышева. | 1,2 |  | 300,0 | 2014-2017гг |  |
| 17. | Ремонт а/дороги по ул. Блюхера, Комарова. | 1,2 |  | 300,0 | 2014-2017гг |  |
| 18. | Ремонт а/дороги по ул. Лунная | 0,3 |  | 80,0 | 2014-2017гг |  |
| 19. | Ремонт а/дороги по ул. Окт. Революции. | 0,3 |  | 80,0 | 2014-2017гг |  |
|  | Итого на 2014 – 2017 годы | 11,16 |  | 4356,00 |  |  |

Глава Кусинского городского поселения                                                          А.М.Лаптев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Кусинского городского поселения                            А.В.Чистяков

Начальник  ОГИБДД  МО МВД РФ «Златоустовский»

Челябинской области                                                                                       А.М. Митрохин

Ведущий специалист по юридическим вопросам                                        Н.И. Ковригин

Ведущий специалист по делам ГО и ЧС                                                               Н.М.Носов

Ведущий специалист по строительству                                                             Р.М.Харисов

Ведущий специалист по бюджету и финансам                                              М.В. Федорова

Начальник отдела по управлению имуществом                                                                    и земельным отношениям                                                                                     Н.Н.Козлова